AI 데이터 디지털화를 활용한
생산관리 선적계획 자동화 프로젝트

프로젝트 기획안

와이어링 하네스 생산관리 업무 디지털 전환

# 1. 프로젝트 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | AI 데이터 디지털화를 활용한 생산관리 선적계획 자동화 시스템 구축 |
| 추진목적 | 수주·재고·선적 데이터를 통합하고 과부족 분석 및 선적계획 수립을 자동화 |
| 적용업무 | 와이어링 하네스 생산관리 / 선적관리 |
| 핵심기술 | 데이터 표준화, Excel 자동화, AI 분석, Dashboard |
| 주요 산출물 | 통합 데이터, 과부족 현황, 자동 선적계획, AI 분석, Dashboard |

# 2. 추진 배경

현재 생산관리 업무에서는 수주현황, 재고현황, 중국 선적예정 데이터를 각각의 엑셀 파일로 관리하고 담당자가 데이터를 취합하여 품번별 과부족을 계산한 후 부족수량에 대한 선적계획을 수작업으로 수립하고 있다. 이 과정은 반복 작업이 많고 수주 및 선적 변동이 발생할 경우 신속한 대응이 어렵다.

이에 기존 생산관리 데이터를 표준화하고 AI 및 자동화 기술을 적용하여 ‘수주 → 재고 → 선적 → 입고 → 과부족 → 선적계획’의 전체 흐름을 데이터 기반으로 전환하고자 한다.

# 3. 프로젝트 추진 목적

생산관리 관련 데이터를 하나의 기준으로 통합

품번별 수주 및 재고 데이터를 자동 분석

중국 선적일 기준 한국 입고예정일 자동 계산

일자별 과부족 수량 자동 산출

부족 예상 품번 자동 추출

부족수량에 따른 선적계획 자동 생성

AI를 활용한 부족 및 긴급 선적 예상정보 제공

생산관리 담당자의 반복 업무 및 오류 감소

# 4. 현행 업무 및 문제점

현행 업무 프로세스

수주현황 확인 → 재고현황 확인 → 중국 선적예정 확인 → 엑셀 데이터 취합 → 과부족 계산 → 부족품 확인 → 선적계획 작성

| 구분 | 현행 문제 |
| --- | --- |
| 데이터 관리 | 여러 엑셀 파일에 데이터 분산 |
| 데이터 취합 | 담당자가 수작업으로 자료 통합 |
| 과부족 계산 | 수식 및 자료 확인 과정에서 오류 가능 |
| 입고예정 | 중국 선적일을 기준으로 별도 계산 필요 |
| 부족품 확인 | 담당자가 전체 품번을 직접 확인 |
| 선적계획 | 담당자의 경험 및 판단에 의존 |
| 긴급 대응 | 수주 변동 시 즉각적인 재계산 필요 |

# 5. 개선 업무 프로세스

수주현황 + 재고현황 + 선적예정 → 데이터 자동 통합 → 품번 매칭 → 입고일 계산 → 예상재고 계산 → 과부족 분석 → 부족품 자동 추출 → 선적계획 자동 생성 → AI 분석 → Dashboard

# 6. 데이터 구성

| 데이터 | 주요 항목 |
| --- | --- |
| 수주현황 | 품번, 품명, 고객사, 수주일, 납기일, 수주수량 |
| 재고현황 | 품번, 품명, 현재고, 가용재고 |
| 선적예정 | 품번, 품명, 중국 선적예정일, 선적수량, 한국 입고예정일 |

# 7. 입고예정일 자동 계산 기준

중국 선적일을 기준으로 한국 입고예정일을 자동 계산한다.

| 중국 선적일 | 한국 입고예정일 |
| --- | --- |
| 월요일 | 수요일 |
| 화요일 | 목요일 |
| 수요일 | 금요일 |
| 목요일 | 다음 주 월요일 |
| 금요일 | 다음 주 월요일 |

# 8. 과부족 자동 계산 로직

예상재고 = 현재고 + 입고예정수량 - 수주수량

과부족수량 = 예상재고 - 안전재고

| 결과 | 판정 |
| --- | --- |
| 양수 | 재고 여유 |
| 0 | 적정 |
| 음수 | 재고 부족 |

# 9. AI 선적계획 자동화

AI는 납기일, 수주수량, 현재고, 입고예정수량, 부족수량, 최근 수주량 변화, 안전재고 및 기존 선적계획을 분석하여 부족 및 긴급 품목을 우선적으로 식별한다.

예시: “A001 품번은 10월 2일 기준 재고 부족이 예상됩니다. 현재고 및 입고예정량을 고려할 경우 300EA의 추가 선적이 필요합니다.”

# 10. 자동 선적계획 예시

| 품번 | 수주량 | 현재고 | 입고예정 | 예상재고 | 부족수량 | 필요선적량 | 선적일 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A001 | 1,000 | 300 | 400 | -300 | 300 | 300 | 9/29 | 긴급 |
| A002 | 800 | 500 | 0 | -300 | 300 | 300 | 9/29 | 부족 |
| A003 | 1,200 | 1,500 | 500 | 800 | 0 | 0 | - | 정상 |
| A004 | 500 | 1,000 | 0 | 500 | 0 | 0 | - | 과잉 |

# 11. Dashboard 구성

전체 품번 수

전체 수주수량

현재고

입고예정수량

부족 품번 수

부족수량

금주 선적수량

긴급 선적 품번

주차별 선적계획

상태별 시각화: 정상 / 부족 / 주의 / 과잉을 색상으로 구분하여 관리자가 한눈에 확인

# 12. 기대효과

| 항목 | 개선 효과 |
| --- | --- |
| 데이터 취합시간 | 자동화로 단축 |
| 과부족 계산시간 | 자동 계산으로 단축 |
| 선적계획 작성시간 | 자동 생성으로 단축 |
| 엑셀 수작업 | 반복작업 감소 |
| 데이터 오류 | 수작업 입력 및 계산 오류 감소 |
| 긴급 대응 | 부족품 자동 추출로 대응시간 단축 |

정성적 효과

생산관리 업무의 디지털화

담당자 경험 중심 업무에서 데이터 중심 업무로 전환

품번별 재고 및 부족 현황의 신속한 파악

선적 지연 사전 예방

생산 및 물류 부서 간 정보 공유 개선

AI 기반 생산관리 시스템으로 확장 가능

# 13. 프로젝트 추진 일정

| 단계 | 주요 내용 | 기간 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 현행 업무 분석 | 1주 |
| 2단계 | 데이터 항목 표준화 | 1주 |
| 3단계 | 수주/재고/선적 데이터 통합 | 1주 |
| 4단계 | 과부족 자동 계산 구축 | 1주 |
| 5단계 | 자동 선적계획 구축 | 1주 |
| 6단계 | AI 분석 기능 적용 | 1주 |
| 7단계 | Dashboard 구축 | 1주 |
| 8단계 | 테스트 및 개선 | 1주 |

총 예상기간: 8주

# 14. 프로젝트 성과지표(KPI)

| KPI | 목표 |
| --- | --- |
| 생산관리 데이터 취합시간 | 50% 이상 단축 |
| 과부족 계산 업무 자동화율 | 90% 이상 |
| 선적계획 작성시간 | 50% 이상 단축 |
| 부족품번 자동 추출률 | 100% |
| 입고예정일 자동 계산률 | 100% |
| 수작업 데이터 오류 | 감소 |

# 15. 향후 확장 계획

선적계획 자동화 → 생산계획 자동화 → 구매발주량 자동 산출 → 수요예측 AI 적용 → 통합 생산관리 AI 시스템 구축

향후에는 수주 데이터를 기반으로 AI가 수요를 예측하고 재고 및 생산계획을 분석하여 구매 → 생산 → 선적 → 입고 → 납품까지 연결되는 AI 생산관리 시스템으로 확대한다.

# 16. 프로젝트 최종 목표

“생산관리 담당자가 데이터를 찾아서 계산하는 업무에서,
데이터가 스스로 분석되어 필요한 선적계획을 제시하는 업무로 전환한다.”

분산된 생산관리 데이터를 하나로 통합하고 AI를 활용하여 품번별 과부족을 자동 분석함으로써 선적계획을 자동으로 수립하는 생산관리 디지털 전환을 구현한다.

# 17. 최종 산출물

수주현황 + 재고현황 + 선적예정 통합 데이터 관리 파일

품번별 과부족 자동 현황표

부족수량 기반 자동 선적계획표

부족/긴급 품목 AI 분석 화면

주차별 선적계획 Dashboard