# 생산관리 선적계획 자동화 시스템 — 프로젝트 기획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리포 | data09-18 |
| 제출자 | 안제민 |
| 직무·소속 | 와이어링 하네스 생산관리 / 선적관리 (기획안 「적용업무」 기재). 소속 회사명은 원문 미기재 |
| 과정 | 현장 데이터 디지털화 전문가과정 1차수 |
| 작성일 | 2026-09-28 (v0.3: 2026-09-29, v0.4·v0.5·v0.6·v0.7·v0.8·v0.9: 2026-09-30) |
| 문서 상태 | 초안 v0.9 — 네 번째 답변(2026-09-30) 반영: 생산처가 여럿이면 매입단가표의 가장 위쪽 단가(확정), 월별 총금액 비교(수주금액 · 발주금액 · 비중 %), 월 기준 납기월 확정 |

v0.9 변경 요약: 11.13 「남은 확인 부탁」 세 가지에 답을 받았습니다(11.14). ① 생산처 이원화는 1개월 안에 품번별 1곳으로 정리되므로 매입단가표의 가장 위쪽 단가를 그대로 씁니다 — 고르는 화면은 두지 않고, 단가가 여럿이었던 품목만 월별 화면·Excel 에 목록으로 보여 주고 통합 수주 표에 「단가 여럿·위쪽」 표시를 붙였습니다. ② 단가가 없는 줄이 있어도 월별 총금액 비교 — 「10월 수주금액 ○원 · 발주금액 ○원 · 수주금액 대비 발주금액 ○%(비중)」를 월마다 한 줄로 보이고, 비중 = 발주(매입)금액 합계 ÷ 수주금액 합계 × 100 입니다. 합계에서 빠진 줄은 「단가 없음」 행 수로 옆에 붙입니다. 차액·차익률(둘 다 있는 줄)은 보조 정보로 남겼습니다. ③ 월 기준은 납기월 확정(발주월 선택은 참고용으로 남김).

>

v0.8 변경 요약: 「최종 확인 부탁」에 대한 세 번째 답변(2026-09-30)으로 남은 확인이 정해졌습니다(11.13). 업로드는 기존 17열 양식 그대로 — 단가 입력란이 없으므로 도구가 더하던 18번째 「단가」 열을 기본에서 뺐고, 매입단가(생산처 발주단가)·매입금액은 도구의 결과값(통합 수주 표·Excel·새 월별 화면)에 둡니다. 17열 가운데 단가·금액에 해당하는 열은 없습니다. 매입단가표는 천일품번 기준으로 확정되어 매핑된 줄은 천일품번으로만 찾습니다. 작업지시No.·BOM버전·추가문자형식1·창고·적요·하위반제품수·규격은 모두 비움이 기본값입니다. 매핑표는 수강생이 직접 고치기로 했습니다. 새 요청 「고객사발주(수주)와 매입금액 비교 — 월별 집계표」는 새 화면 「월별 수주 vs 매입」(납기월·발주월, 수주금액·매입금액·차액·차익률, 고객사·구분별, 품목별 상위 N, 쪽마다 단가 없음 행 수, Excel 시트 「월별 수주 vs 매입」)으로 넣었습니다.

>

v0.7 변경 요약: 패들릿 댓글 두 개(2026-09-30)로 업로드 양식 칸과 단가의 뜻이 정해졌습니다(11.12). 일자 = 등록일자(오늘) `20260930`, 순번 1, 2, 3, 품목코드(상단) = 품목코드, 매핑 없는 품번은 고객사 원품번 그대로 를 기본값으로 바꾸고, 납품처 코드·납품처명·담당자는 품번별로 직접 적는 표(한 번 적으면 기억, Excel 로 한꺼번에)를 넣었습니다. 고객사 발주 파일의 단가는 판매단가(고객 발주) 로 참고만 하고, 필요한 매입단가(당사 → 생산처 발주단가) 는 수강생의 품목별 단가표(품목코드 → 매입단가, 생산처 선택)에서 찾아 업로드 양식의 단가 열에 씁니다. 판매 − 매입 차이는 켜면 보입니다. 밥캣 매핑 충돌 3건은 매핑표를 넣으면 화면에 고객사 품번·천일품번 두 값·매핑표 행 번호가 나오고, 그 자리에서 맞는 값을 고를 수 있습니다.

>

v0.6 변경 요약: 「발주단가도 기재가 필요하다」는 요청을 반영했습니다. 받은 파일마다 단가 열이 있는지 머리행을 확인해 적고(11.11), 통합 수주 표·Excel·수주현황·ERP 업로드 양식에 발주단가와 금액(= 수량 × 단가), 단가 출처(원본 · 원본(같은 품번) · 직접입력 · 단가표) 를 붙였습니다. 원본에 단가가 없는 줄은 비워 두고 「단가 없음」으로 세며, 화면에서 직접 적거나 단가표(품목코드 → 단가) 파일로 채울 수 있습니다. 받은 업로드 양식(17열)에는 단가 열이 없어 「수량」 바로 뒤에 「단가」 열을 더하는 것을 기본으로 두고 확인을 부탁드립니다. 다시 받은 첨부로 지금 규칙을 실제로 다시 돌려, 11.9 의 계산값을 2026-09-30 실측값으로 바꿨습니다.

v0.5 변경 요약: 메일로 약속하신 두 파일을 받았습니다 — 고객사 품번 ↔ 천일품번 매핑표(시트 「건기엔진품목코드」「밥캣품목코드」)와 ERP 업로드 양식(시트 「웹자료올리기」, 머리행 17열). 통합 수주 표에 천일품번 열을 붙여 재고·선적계획을 천일품번으로 맞추고, 매핑표에 없는 품번은 「★확인 필요 — 매핑 없음」으로 개수와 함께 남기고, 같은 고객사 품번이 서로 다른 천일품번으로 적힌 것은 매핑 충돌 경고로 알립니다. 통합 수주를 업로드 양식 17열 순서 그대로 내보내는 「업로드 양식으로 내보내기」를 더했습니다(11.10). 매핑표·양식 원본은 회사 자료라 리포에 넣지 않았습니다.

>

v0.4 변경 요약: 패들릿 댓글(2026-09-30)로 11.7 확인 부탁에 답을 받았습니다. 엔진 결품·납품예정 겹침은 결품 기준(기본값 그대로), 직송 파일은 AM·CKD 처럼 납품예정과 같이 수주로 넣기, 밥캣 결품 납기 −2일, 발주서는 최근 시트만(그대로), 재고 품번의 「완제품」은 사내 완제품 품번이라 그대로 — 도구 기본값과 규칙을 이 답대로 바꿨습니다(11.9). 매핑표·업로드 양식은 메일로 받기로 해 대기입니다.

>

v0.3 변경 요약: 수강생 메일(2026-09-29, 첨부 16개)의 「수주(발주) 데이터 자동 취합」 요청을 반영했습니다. 고객사 포털 파일·밥캣 xls·발주서(엑셀·PDF)를 한꺼번에 넣어 하나의 수주 표로 만드는 앞단계를 이 도구에 붙이고(11장), 그 결과가 입력 ① 수주현황이 되게 했습니다. 첨부 파일의 머리행 구조를 열 매핑표로 적고(11.3), 보내 주신 파일로 돌려 본 결과를 가려 적었습니다(11.6). 1~10장의 선적계획 계산 내용은 그대로입니다.

>

v0.2 변경 요약: 수강생이 올린 기획안 docx(「AI 데이터 디지털화를 활용한 생산관리 선적계획 자동화 프로젝트 기획안 — 와이어링 하네스 생산관리」)를 반영했습니다. v0.1에서 (가정)으로 두었던 직무, 보유 데이터 항목, 과부족 공식, 상태 구분, Dashboard 구성을 기획안 원문 기준으로 바꿨습니다. 입고예정일 규칙은 기획안 표(월→수, 화→목, 수→금, 목·금→다음 주 월)와 게시물 원문(월~수 선적 → 2일 후, 목~금 선적 → 다음 월요일)이 같은 내용이라 그대로 둡니다.

# 1. 추진 배경과 현안

와이어링 하네스 생산관리 업무에서 수주현황, 재고현황, 중국 선적예정 데이터를 각각의 엑셀 파일로 관리하고 있습니다(기획안 2장).

담당자가 세 자료를 취합해 품번별 과부족을 계산하고, 부족수량에 대한 선적계획을 수작업으로 세웁니다. 반복 작업이 많고, 수주·선적 변동이 생기면 신속한 대응이 어렵습니다.

중국에서 선적한 물량이 한국에 입고되기까지 요일에 따라 입고일이 달라지므로, 이를 반영한 일자별 재고 예측이 필요합니다.

기획안 4장의 현행 문제는 다음과 같습니다.

| 구분 | 현행 문제 (기획안 원문) |
| --- | --- |
| 데이터 관리 | 여러 엑셀 파일에 데이터 분산 |
| 데이터 취합 | 담당자가 수작업으로 자료 통합 |
| 과부족 계산 | 수식 및 자료 확인 과정에서 오류 가능 |
| 입고예정 | 중국 선적일을 기준으로 별도 계산 필요 |
| 부족품 확인 | 담당자가 전체 품번을 직접 확인 |
| 선적계획 | 담당자의 경험 및 판단에 의존 |
| 긴급 대응 | 수주 변동 시 즉각적인 재계산 필요 |

# 2. 목표

## 2.1 최종 목표

기획안 16장: 「생산관리 담당자가 데이터를 찾아서 계산하는 업무에서, 데이터가 스스로 분석되어 필요한 선적계획을 제시하는 업무로 전환한다.」

수주현황·재고현황·중국 선적예정을 넣으면 한국 입고예정일을 자동 계산하고, 일자별 예상재고와 과부족을 품번별로 보여 주는 시스템

부족 품번을 자동으로 뽑아 부족수량 기준 선적계획을 만들고, 생산·구매·물류 담당자와 공유

부족·긴급 품목을 AI가 우선순위로 설명하고, 주차별 선적계획 Dashboard로 한눈에 확인

향후 확장(기획안 15장): 선적계획 자동화 → 생산계획 자동화 → 구매발주량 자동 산출 → 수요예측 AI → 통합 생산관리 AI 시스템

## 2.2 1차 개발 목표

제출된 업무 흐름 ①~⑨와 기획안 5장 개선 프로세스(데이터 자동 통합 → 품번 매칭 → 입고일 계산 → 예상재고 계산 → 과부족 분석 → 부족품 자동 추출 → 선적계획 자동 생성 → AI 분석 → Dashboard)를 그대로 따라가는 브라우저 도구를 먼저 만듭니다.

수주·재고·선적예정 Excel 가져오기(열 매핑)

입고예정일 규칙 적용 → 일자별 예상재고 → 과부족(안전재고 반영) → 상태 판정 → 부족 품번 추출

부족수량 기준 선적계획 생성

AI 분석은 반자동(질문문 복사 → AI 답 붙여넣기)

Dashboard와 공유용 Excel 출력

담당자 자동 알림(메일·메신저)은 2단계에서 다룹니다.

# 3. 보유 데이터

기획안 6장 「데이터 구성」 기준입니다. 실제 파일 샘플은 아직 없어 열 이름·시트 구성은 모릅니다. 그래서 1단계 도구는 열 매핑 화면으로 실제 열 이름을 나중에 맞춥니다.

| 데이터 | 주요 항목 (기획안 원문) | 형태 | 규모·주기 | 비고(민감도 등) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수주현황 | 품번, 품명, 고객사, 수주일, 납기일, 수주수량 | Excel (기획안 2장) | 품번 수·갱신 주기 미상 | 고객 주문 정보 — 사내 정보. 고객사명은 외부 AI에 보내지 않는 것을 기본값으로 둡니다 |
| 재고현황 | 품번, 품명, 현재고, 가용재고 | Excel (기획안 2장) | 미상 | 기준 시점 미상. 창고가 여럿인지 미상 |
| 선적예정 | 품번, 품명, 중국 선적예정일, 선적수량, 한국 입고예정일 | Excel (기획안 2장) | 미상 | 한국 입고예정일 열이 이미 있으나 규칙으로 다시 계산합니다(5.1). 둘이 다르면 표시합니다 |
| 안전재고 | 품번별 안전재고 | 원문 공식(8장)에는 있으나 데이터 구성표에는 없음 | 미상 | 어디서 관리하는지 확인 필요(10장). 1단계는 재고현황의 선택 열 또는 전체 기본값으로 받습니다(가정) |

예상재고 계산에는 현재고를 씁니다(기획안 8장 공식). 가용재고를 써야 하는지는 10장에서 확인하며, 도구에서 기준 열을 고를 수 있게 둡니다.

예상재고에서 수주를 빼는 날짜는 납기일로 봅니다(가정 — 10장 확인).

# 4. 해결 방안 개요

flowchart LR
  Q[수주 취합 11장<br/>포털·밥캣·발주서 파일] --> O
  O[① 수주현황] --> N[품번 매칭<br/>데이터 자동 통합]
  I[② 재고현황] --> N
  S[③ 중국 선적예정] --> A[④ 한국 입고예정일<br/>요일 규칙]
  A --> N
  N --> P[⑤ 일자별 예상재고]
  P --> G[⑥ 과부족 분석<br/>안전재고 반영]
  G --> L[⑦ 부족 품번 추출<br/>상태 판정]
  L --> SP[⑧ 선적계획 생성<br/>부족수량 기준]
  SP --> AI[AI 분석<br/>반자동]
  SP --> D[Dashboard<br/>주차별 선적계획]
  SP --> X[⑨ 공유용 Excel<br/>생산·구매·물류]

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 수집 | 수주현황, 재고현황, 중국 선적예정 (Excel) |
| 정리 | 세 파일을 품번 기준으로 맞추고, 선적예정에 입고예정일 규칙을 적용해 입고 일정으로 변환 |
| 분석 | 기획안 8장 공식 — 예상재고 = 현재고 + 입고예정수량 − 수주수량, 과부족수량 = 예상재고 − 안전재고. 품번별 합계와 일자별 흐름을 함께 계산 |
| AI | 계산은 규칙으로 처리. AI는 부족·긴급 품목의 우선순위 설명(기획안 9장)에 사용 — 1단계는 질문문 복사·답 붙여넣기 방식 |
| 산출물 | 과부족 현황표, 선적계획표, 일자별 예상재고표, 부족 품번 목록, Dashboard, 공유용 Excel |

# 5. 주요 기능

## 5.1 한국 입고예정일 규칙 (제출 원문 그대로)

| 중국 선적 요일 | 한국 입고예정일 | 원문 표현 |
| --- | --- | --- |
| 월 | 선적일 + 2일 (수) | 게시물: 월~수 선적 → 2일 후 입고 / 기획안 7장: 월요일 → 수요일 |
| 화 | 선적일 + 2일 (목) | 게시물: 월~수 선적 → 2일 후 입고 / 기획안 7장: 화요일 → 목요일 |
| 수 | 선적일 + 2일 (금) | 게시물: 월~수 선적 → 2일 후 입고 / 기획안 7장: 수요일 → 금요일 |
| 목 | 다음 월요일 | 게시물: 목~금 선적 → 다음 월요일 입고 / 기획안 7장: 다음 주 월요일 |
| 금 | 다음 월요일 | 게시물: 목~금 선적 → 다음 월요일 입고 / 기획안 7장: 다음 주 월요일 |
| 토·일 | 원문에 규칙 없음 | 1단계는 규칙 없음으로 표시하고 계산에서 뺍니다. 파일에 입고예정일이 적혀 있으면 그 값을 씁니다(10장 확인) |

이 규칙대로라면 화요일에 입고되는 선적은 없습니다. 선적계획을 거꾸로 세울 때 「화요일 부족분」은 전날(월) 입고, 곧 전주 목·금 선적으로 맞춥니다(10장 확인).

규칙은 설정 화면에서 요일별 「선적일 + N일」로 바꿀 수 있게 둡니다. 기본값은 위 표(월·화·수 +2, 목 +4, 금 +3)입니다.

공휴일·연휴에 입고일이 걸리면 휴일 목록을 사용자가 넣었을 때 다음 영업일로 미룹니다(가정).

## 5.2 과부족·상태 판정 (기획안 8장·10장·11장)

| 항목 | 계산 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 예상재고 | 현재고 + 입고예정수량 − 수주수량 (계획 기간 합계) | 기획안 8장 원문 |
| 과부족수량 | 예상재고 − 안전재고 | 기획안 8장 원문. 양수 = 재고 여유, 0 = 적정, 음수 = 재고 부족 |
| 일자별 예상재고 | 기준일 현재고에서 시작해 날짜마다 입고예정을 더하고 납기일 수주를 뺌 | 게시물 흐름 ⑤ |
| 부족수량 | 일자별 예상재고가 안전재고 아래로 가장 많이 내려간 만큼 (없으면 0) | 게시물 흐름 ⑥⑦. 합계로는 맞아도 입고가 늦어 중간에 비는 경우를 잡기 위함 |

상태 구분은 기획안 11장의 「정상 / 부족 / 주의 / 과잉」과 10장 예시의 「긴급」을 씁니다. 원문에 판정 기준이 없어 다음처럼 정하고, 기준값은 모두 설정에서 바꿀 수 있게 둡니다(가정 — 10장 확인).

| 상태 | 판정 기준 (가정) |
| --- | --- |
| 긴급 | 과부족수량이 음수이고, 첫 부족일이 기준일로부터 긴급 기준일수 이내 |
| 부족 | 과부족수량이 음수 |
| 주의 | 과부족수량은 0 이상이지만, 기간 중 어느 날 일자별 예상재고가 안전재고 아래로 내려감(입고 시점이 늦음) |
| 과잉 | 과부족수량이 수주수량 합계 × 과잉 기준 비율 이상 |
| 정상 | 위에 해당하지 않음 |

긴급 기준일수와 과잉 기준 비율은 원문에 값이 없습니다. 기본값은 도구의 설정 화면에서 정하고, 수강생 확인 후 바꿉니다. 기획안 10장 예시표(A001~A004)가 이 판정으로 같은 결과가 나오는지 시험에 넣습니다.

## 5.3 기능 목록

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 수주 자동 취합 (11장) | 고객사 포털 납품예정·누적결품·직송, 밥캣 xls, 발주서(엑셀·PDF), 선적계획·창고별재고현황을 한꺼번에 넣어 종류 판별 → 요청 규칙 → 통합 수주 표 + ★확인 필요, Excel, 「이 수주로 선적계획 계산」 | MVP (2026-09-29 추가) |
| 발주단가 (11.11) | 통합 수주·Excel·업로드 양식에 발주단가·금액·단가 출처. 원본에 없으면 같은 품번 단가 → 직접입력 → 단가표, 그래도 없으면 「단가 없음」 개수 | MVP (2026-09-30 추가) |
| 월별 수주 vs 매입 (11.13 · 11.14) | 납기월(확정)·발주월(참고)별 수주금액(수량 × 판매단가)·발주금액(수량 × 매입단가)·비중(발주 ÷ 수주 %)·보조로 차액·차익률(둘 다 있는 줄), 월별 총금액 비교 문장, 단가 여럿 품목 목록(가장 위쪽 단가), 고객사·구분별, 품목별 상위 N, 쪽마다 단가 없음 행 수, Excel 시트 「월별 수주 vs 매입」 | MVP (2026-09-30 추가) |
| 수주·재고·선적예정 Excel 가져오기 | 세 파일(Excel·CSV)을 읽어 3장의 항목으로 변환. 열 이름이 다를 수 있어 열 매핑 화면 제공, 매핑 저장 | MVP |
| 품번 매칭 | 세 자료를 품번으로 묶고, 한쪽에만 있는 품번(예: 수주는 있는데 재고현황에 없음)을 따로 표시 | MVP |
| 입고예정일 자동 계산 | 5.1 규칙으로 선적일 → 입고예정일 변환. 규칙·휴일은 설정에서 변경. 파일의 입고예정일과 다르면 표시 | MVP |
| 일자별 예상재고 | 품번별로 기준일 현재고에서 시작해 날짜마다 입고예정을 더하고 수주를 빼서 계산 | MVP |
| 과부족 분석·상태 판정 | 5.2 공식과 상태 구분(정상·부족·주의·과잉·긴급) 적용, 첫 부족일과 부족수량 표시 | MVP |
| 안전재고 기준 | 품번별 안전재고(재고현황 선택 열) 또는 전체 기본값. 기획안 8장 공식에 들어 있어 v0.1의 확장에서 MVP로 올림 | MVP |
| 부족 품번 추출 | 부족·긴급·주의 품번만 모아 첫 부족일·부족수량 순으로 정렬 | MVP |
| 선적계획 생성 | 부족수량을 채우도록 선적일·수량을 5.1 규칙을 거꾸로 적용해 제안. 선적일이 기준일보다 앞서야 하면 「납기 내 입고 불가」로 표시. 사용자가 수량·날짜를 고칠 수 있음 | MVP |
| AI 분석 (반자동) | 부족·긴급 품번의 수치를 담은 질문문을 만들어 복사 → 사내 허용 AI에 붙여 넣기 → 정해진 형식의 답을 붙여 넣으면 품번별 의견으로 정리. 고객사·품명은 기본적으로 빼고 보냄 | MVP |
| Dashboard | 기획안 11장 항목 — 전체 품번 수, 전체 수주수량, 현재고, 입고예정수량, 부족 품번 수, 부족수량, 금주 선적수량, 긴급 선적 품번, 주차별 선적계획, 상태별 색상 구분 | MVP |
| 공유용 Excel 출력 | 과부족 현황표·선적계획표·부족 품번 목록·일자별 예상재고표·입고예정 계산표를 한 파일로 내보내기. 담당자에게 보낼 안내문 초안 복사 | MVP |
| 선적 단위 반영 | 박스·팔레트 등 선적 단위로 올림 | 확장(단위 확인 후) |
| 최근 수주량 변화 반영 | 기획안 9장의 AI 분석 입력 중 「최근 수주량 변화」 — 과거 수주 이력이 있어야 함 | 확장(이력 확보 후) |
| 담당자 자동 공유 | 선적계획이 만들어지면 생산·구매·물류 담당자에게 메일·메신저 발송 | 확장 |
| 계획 대비 실적 | 실제 입고일·수량을 넣어 계획과 비교 | 확장 |
| 생산계획·구매발주량 자동 산출 | 기획안 15장 향후 확장 계획 | 확장 |

# 6. 기대 산출물

기획안 17장 「최종 산출물」과 맞춥니다.

통합 데이터 관리 — 수주현황 + 재고현황 + 선적예정을 품번으로 묶어 보관·내보내기

품번별 과부족 자동 현황표 — 상태(정상·부족·주의·과잉·긴급) 포함

부족수량 기반 자동 선적계획표 — 선적일·수량·입고예정일

부족/긴급 품목 AI 분석 화면 — 1단계는 반자동

주차별 선적계획 Dashboard

공유용 Excel — 생산·구매·물류 담당자 배포용

담당자 자동 공유 — 2단계 (확장)

# 7. 기술 구성

| 과정 도구 | 이 프로젝트에서 쓰는 곳 |
| --- | --- |
| DAY1 암묵지 자산화·전략기획 | 입고예정일 규칙의 예외(휴일·주말 선적), 긴급·과잉 판정 기준, 안전재고 기준, 선적 수량을 정할 때의 판단 기준을 꺼내 적기 |
| DAY2 코랩(Python)·바이브코딩 | 세 파일 정리, 입고예정일 계산, 일자별 예상재고·과부족 계산 로직 시험, 브라우저 도구 제작 — 이 프로젝트의 중심 |
| DAY3 멀티모달 비정형 정보화 | (필요 시) 중국 쪽에서 오는 선적 안내가 PDF·이미지라면 품번·수량·선적일을 표로 뽑기 |
| DAY4 RAG (Dify, NotebookLM) | 이 프로젝트의 핵심은 계산이라 비중이 낮음. 필요 시 물류 규칙·예외 사례 질의 (확장) |
| DAY5 Make 자동화 | 선적계획 파일을 담당자에게 정기 발송, 공유 폴더 갱신 시 재계산 알림 (확장, 보안 허용 시) |
| 생성형 AI | 부족·긴급 품목 우선순위 설명(기획안 9장), 공유 메시지 초안 |

개발 형태(권장)

설치 없이 브라우저에서 도는 정적 웹 도구로 만듭니다. Excel을 브라우저 안에서만 읽고 계산하므로 수주·재고 정보가 외부로 나가지 않습니다. 모든 계산이 규칙이라 AI 서비스가 없어도 됩니다.

AI 분석은 도구가 AI에 직접 접속하지 않고, 질문문을 복사해 사내에서 허용된 AI에 붙여 넣는 방식으로 둡니다. 외부 AI 사용 허용 여부는 10장에서 확인합니다.

결과는 지금 쓰는 방식과 같게 Excel로 내보내 공유합니다. 받는 사람은 새 도구를 몰라도 됩니다.

# 8. 개발 단계

기획안 13장은 8주 8단계(현행 분석 → 데이터 표준화 → 데이터 통합 → 과부족 계산 → 자동 선적계획 → AI 분석 → Dashboard → 테스트)로 적혀 있습니다. 브라우저 도구로는 이 중 계산·화면 부분을 가상의 데이터로 먼저 만들 수 있어, 아래처럼 묶습니다.

## 1단계 — 지금 바로 개발 가능한 부분

제출된 흐름, 입고예정일 규칙, 과부족 공식, 데이터 항목이 구체적이어서 샘플을 받기 전에도 가상의 데이터로 전체를 만들 수 있습니다. 샘플을 받으면 열 매핑만 맞춥니다.

(2026-09-29 추가) 수주 자동 취합 — 11장

수주·재고·선적예정 Excel 가져오기(열 매핑, 매핑 저장), 품번 매칭

입고예정일 계산(5.1 규칙, 규칙 변경, 휴일 목록 선택 입력, 파일 값과 비교)

품번별 일자별 예상재고 계산

과부족 분석(기획안 8장 공식, 안전재고 반영)과 상태 판정(5.2), 부족 품번 추출

부족수량 기준 선적계획 생성(입고예정일 규칙 역산, 사용자 수정 가능)

AI 분석 반자동(질문문 생성·답 붙여넣기)

Dashboard(기획안 11장 항목, 주차별 선적계획, 상태별 색상)

공유용 Excel 출력과 담당자 안내문 초안

시험용 가상 데이터에는 월~금 각 요일 선적, 화요일에 처음 부족해지는 품번, 입고가 늦어 부족이 생기는 품번, 기획안 10장 예시(A001~A004)와 같은 수치의 품번을 넣어 계산이 맞는지 확인합니다.

## 2단계

실제 샘플로 열 매핑·계산 보정, 휴일·주말 선적 규칙 확정 반영

긴급·과잉 판정 기준, 안전재고 관리 위치 확정 반영

선적 단위(박스·팔레트) 올림

선적계획 담당자 자동 공유(Make)

과거 수주 이력으로 최근 수주량 변화를 AI 분석에 추가

## 3단계

계획 대비 실적(실제 입고일·수량) 비교와 입고 지연 추적

사내 시스템(ERP 등)에서 수주·재고를 직접 받아오는 연동(가정 — 사내 시스템 확인 후)

여러 사람이 같은 계획을 보는 공유 저장소

생산계획·구매발주량 자동 산출, 수요예측(기획안 15장)

# 9. 기대 효과

기획안 12장의 개선 효과를 따릅니다.

| 항목 | 개선 효과 (기획안 원문) |
| --- | --- |
| 데이터 취합시간 | 자동화로 단축 |
| 과부족 계산시간 | 자동 계산으로 단축 |
| 선적계획 작성시간 | 자동 생성으로 단축 |
| 엑셀 수작업 | 반복작업 감소 |
| 데이터 오류 | 수작업 입력 및 계산 오류 감소 |
| 긴급 대응 | 부족품 자동 추출로 대응시간 단축 |

계산 기준 일관화 — 누가 계산해도 같은 입고예정일 규칙과 같은 판정 기준을 씁니다.

공유 누락 감소 — 생산·구매·물류가 같은 선적계획표를 받습니다.

기획안 14장에는 목표 KPI(데이터 취합시간 50% 이상 단축, 과부족 계산 업무 자동화율 90% 이상, 선적계획 작성시간 50% 이상 단축, 부족품번 자동 추출률 100%, 입고예정일 자동 계산률 100%)가 적혀 있습니다. 이는 수강생이 정한 목표치이며, 현재 소요시간 측정값은 제출 자료에 없어 이 문서는 개선 수치를 따로 추정하지 않습니다. 목표 달성 여부는 현재 작업 시간을 먼저 재야 판단할 수 있습니다(10장).

# 10. 확인 필요 사항

샘플 데이터 (필수)

수주현황·재고현황·중국 선적예정 Excel 샘플 각 1개 — 실제 열 이름, 시트 구성 (항목은 기획안 6장으로 확인됨)

예상재고에서 수주를 빼는 날짜를 납기일로 보는 것이 맞는지 (수주일·출하일·생산 투입일이 아닌지)

재고현황의 현재고와 가용재고 중 어느 것을 기준으로 계산할지, 재고 기준 시점(매일 아침 기준인지 등), 창고가 여러 곳인지

품번 수와 한 번에 계획하는 기간(몇 주 앞까지 보는지)

선적예정 파일의 「한국 입고예정일」은 누가 어떻게 적는 값인지 — 규칙 계산값과 다를 때 어느 쪽을 믿을지

입고예정일 규칙

토·일요일에 선적하는 경우가 있는지, 있다면 입고일은 언제인지

공휴일·연휴(한국·중국 모두)에 입고일이 걸리면 어떻게 하는지

화요일에 입고되는 선적이 없는데, 화요일 부족분은 월요일 입고(전주 목·금 선적)로 맞추는 것이 맞는지

계산 기준

안전재고는 어디에서 관리하는지(품번별로 정해져 있는지, 별도 파일인지) — 기획안 8장 공식에는 있으나 6장 데이터 구성에는 없음

「긴급」 판정 기준 — 첫 부족일이 며칠 안이면 긴급인지, 또는 고객·납기 등 다른 기준인지

「주의」와 「과잉」 판정 기준 — 기획안 11장에 상태 이름만 있고 기준값은 없음

수량 단위(EA, 박스, 팔레트)와 선적 최소 단위

이미 확정된 선적예정과 새로 만드는 선적계획을 어떻게 구분해 관리하는지

기획안 10장 예시의 선적일(9/29)을 정할 때 입고일에 여유를 며칠 두는지

공유·환경·KPI

생산·구매·물류 담당자에게 지금은 어떤 방식(메일 첨부, 공유 폴더, 메신저)으로 공유하는지, 기존 공유 양식이 있는지

수주·재고 자료를 외부 AI나 클라우드(코랩 포함)에 올려도 되는지, 사내에서 허용된 AI가 있는지

KPI 기준선 — 지금 데이터 취합·과부족 계산·선적계획 작성에 걸리는 시간

수주 자동 취합 (11장) — 11.7 확인 부탁 13가지 중 8가지는 2026-09-30 에 답을 받았습니다(11.9). 남은 것은 11.9 끝을 보세요.

# 11. 수주 자동 취합 (앞단계, 2026-09-29 메일 요청)

## 11.1 요청과 반영 방식

수강생이 2026-09-29 메일(「기초자료 송부의 件」)로 첨부 16개와 함께 요청했습니다. 원문 정리본은 source/2026-09-29_메일_수주취합_요청.md(고객사 이름을 뺀 것)에 있습니다.

| 요청 | 원문 요지 |
| --- | --- |
| ① 건기 (인천·군산) | 파일 이름에 「납품예정」이 든 건기 파일에서 품목코드·납품잔량·납기일자 수집. 건기 누적결품은 참고자료 → 수집 제외 |
| ② 엔진 (인천·군산) | 누적결품 우선 반영. 음수 = 고객사 결품일, 납기일 = 결품일 − 2일, 음수 수량은 양수로. 가능하면 작성일자를 발주일자로. 납품예정은 오더유형(V열) Mass PO 제외 후 반영. 결품·납품예정 중복 처리는 확인 필요 |
| ③ 발주서 양식 (7개 고객사) | 파일마다 필요한 항목만 뽑는 열 매핑. PDF 1개는 글자 추출 가능 여부 먼저 확인 |
| ④ 밥캣 | 매크로 생성 로직 문서 참조. 직송 시트 투입 순서 일반 → CKD → AM, 외주와 겹치는 일반 행 제외, 원납기를 [오늘 ~ 마지막 날짜]로 조임. 매크로 대체가 아니라 밥캣 xls 3개를 공통 수주 형식으로 바꾸는 것이 목표 |
| ⑤ 선적계획 | 품목코드 끝 (CI) 자동 삭제. 필요 열: 품목코드 · 미판매수량 · 변경선적요청일 |
| ⑥ 공통 | 모든 양식에 발주일 표시. 결과는 하나의 통합 수주 표: 고객사 · 공장 · 구분 · 품목코드 · 수량 · 납기일 · 발주일 · 원본파일. 창고별재고현황(품목코드·합계)은 재고 부족 확인용 조인 후보 |

반영 방식 — 새 리포를 만들지 않고 이 도구 앞에 「수주 취합」 화면을 붙였습니다. 이 단계가 만드는 통합 수주 표가 곧 이 도구의 입력 ①「수주현황」이고, 첨부의 선적계획 파일은 입력 ③「선적예정」, 창고별재고현황은 입력 ②「재고현황」에 그대로 맞기 때문입니다.

flowchart LR
  F[파일 여러 개 한꺼번에<br/>포털 xlsx·밥캣 xls·발주서 xlsx/PDF<br/>선적계획·창고별재고현황] --> C[종류 판별<br/>파일 이름 → 발주서는 머리행]
  C --> R[종류별 규칙<br/>요청 ①~⑤]
  R --> T[통합 수주 표]
  R --> K[★확인 필요]
  T --> X[Excel 내보내기]
  T --> O[① 수주현황]
  R --> S[② 재고현황 · ③ 선적예정]
  O --> P[기존 흐름<br/>과부족 → 선적계획]
  S --> P

파일은 브라우저 안에서만 읽습니다(SheetJS·pdf.js, 둘 다 vendor/). 폐쇄망·file:// 에서도 돕니다.

판별하지 못한 파일, 머리행을 못 찾은 파일, 읽지 못한 칸은 버리지 않고 「★확인 필요」에 파일·행·이유로 남깁니다. 규칙으로 뺀 행(Mass PO, 참고자료 등)은 파일별 집계에 사유와 건수로 보입니다. 그래서 파일마다 읽은 행 = 수집 + 규칙으로 뺀 행 + ★확인 필요 가 맞습니다(누적결품은 한 행이 날짜별 여러 줄이 되므로 예외).

## 11.2 파일을 열어 보고 알게 된 것

첨부 16개(번호가 붙은 사본과 안 붙은 사본이 섞여 있고, 내용은 같음 — 도구도 같은 파일이 두 번 들어오면 한 번만 반영합니다)를 풀면 데이터 파일 24개와 매크로 로직 문서 1개입니다.

| 확인한 것 | 결과 |
| --- | --- |
| 포털 xlsx 12개 | 글자 칸이 모두 빈칸으로 읽혔습니다. 파일 안 공유 문자열이 <si >(태그 뒤 공백)로 적혀 있어 SheetJS 0.18.5 가 글자를 못 읽고 숫자·날짜만 보였습니다. 도구가 파일을 열 때 압축을 풀어 태그 공백만 지우고 다시 읽게 했습니다(fixZip, 기존 「자료 가져오기」에도 적용). 고칠 것이 없는 파일은 그대로 읽습니다 |
| 밥캣 .xls 3개 | 옛 엑셀(BIFF8, CDFV2) 형식이라 SheetJS 로 그대로 읽힙니다. 다만 수량·날짜가 모두 글자로 들어 있습니다(「30」, 「2026/08/18」). 빈 날짜는 「0000/00/00」 |
| 발주서 PDF 1개 | 브라우저 인쇄본이라 글자 층이 있습니다(스캔 아님). pdf.js 로 글자와 위치를 꺼낼 수 있고, 표 머리가 한 글자씩 흩어져 있으며 품목코드가 칸 폭 때문에 두 줄로 나뉘어 있습니다. 도구가 위치로 표를 다시 짜서 이어 붙입니다 |
| 결품 수량의 부호 | 누적결품은 날짜별 누적 잔량입니다. 양수 = 재고 여유, 음수 = 그날까지 쌓인 결품. 날짜가 갈수록 음수가 커지므로, 결품이 전날까지의 최대보다 커진 날에 늘어난 만큼이 그날의 결품입니다 |
| 누적결품의 월 칸 | 일별 칸(오늘부터 56일) 뒤에 「11·12·01·02·03」 월 단위 칸이 있습니다(누적값). 날짜가 없어 그 달 첫날(일별 칸과 같은 달이면 일별 마지막 다음날)로 넣었습니다(가정) |
| 밥캣 누적결품의 날짜 | 머리는 「B(D-Day)·B(D+1 Day)…」이고 바로 아래 행에 실제 날짜가 있습니다. 영업일만 날짜가 있고 나머지는 「0000/00/00」. 마지막 날짜가 밥캣 원납기 조임의 끝입니다 |
| 오더유형(V열) 값 | 인천건기·인천엔진 납품예정: Mass PO / Proto-Domestic PO · 군산엔진 납품예정·CKD·직송: Mass PO 만 · 밥캣 일반(AI열): Kanban PO / Proto-Domestic PO / Mass PO / Manual PO · 군산건기(예정신고전)은 V열이 「기종-호기」이고 오더유형은 BL열(Z1)·AI열 「오더유형 내역」(Standard PP Order) · 안산AM 은 오더유형 대신 AC열 「발주구분」(NB 일반 / N3 긴급 / N1 장비다운)과 J열 「확정여부」(확정 / 미확정) |
| 날짜 형식 | 포털 xlsx: 날짜 값(셀 서식) · 누적결품 머리: 글자 「2026/09/29」 · 밥캣: 글자 「2026/08/18」 · 발주서: 「20260818」 글자(목록형 A), 「2026-09-02」 글자(목록형 A 의 다른 고객사·목록형 B 납기), 날짜 값(목록형 B 수주일·목록형 C·서식형) · 선적계획: 「2026/11/06 」(끝 공백) · PDF: 「2026/09/18」 |
| 괄호 안 필요 정보 | 괄호 힌트는 두 파일 이름에만 있습니다 — 선적계획(품목코드,미판매수량,변경선적요청일), 창고별재고현황(품목코드,합계). 발주서 7개는 파일 이름에도 파일 안에도 괄호 힌트가 없어, 머리행 이름으로 품번·수량(잔량)·납기·발주일 네 항목을 골랐습니다(11.7 확인 부탁) |
| 군산건기(예정신고전) | 다른 포털 파일과 양식이 다릅니다(생산오더 단위, 66열). 「납품잔량」 열이 없어 요청수량을 수량, 납기일(Actual) 을 납기, 생성일 을 발주일로 읽었습니다(가정) |
| 선적계획·창고별재고현황 | 1행이 제목, 2행이 머리입니다. 끝에 월 소계(「2026/09 계」)·「총합계」·「합계」·출력 시각 행이 있어 수량에 섞이지 않게 뺍니다 |

## 11.3 열 매핑표 (파일 종류별)

열은 이름으로 찾습니다(열 순서가 바뀌어도 됩니다). 표의 열 문자는 이번 파일 기준입니다.

포털 납품예정·직송 — 표준 양식 (인천건기·인천엔진·군산엔진·CKD건기 납품예정, 인천건기·인천엔진 직송 · A:No ~ CC:Rev, 81열 · 머리 1행)

| 통합 표 | 원본 열 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 품목코드 | K 품목코드 |  |
| 수량 | T 납품잔량 | 0 이면 뺌 |
| 납기일 | Z 납기일자 | 날짜 값 |
| 발주일 | AA 발주일 | 날짜 값 |
| (규칙) | V 오더유형 | 엔진이면 Mass PO 제외 |
| 품명 | L 품목명 |  |

포털 납품예정 — 군산건기(예정신고전) (A:No ~ BN:ERNAM, 66열) — 품목코드 J · 수량 AE 요청수량 · 납기일 AB 납기일(Actual) · 발주일 AU 생성일 · 오더유형 AI 오더유형 내역(참고)

포털 납품예정 — 안산AM (A:품목코드 ~ BA:Maker Part No, 53열) — 품목코드 A · 수량 F 납품잔량 · 납기일 I 납기일자 · 발주일 H 발주일 · 참고 AC 발주구분, J 확정여부

포털 누적결품 (인천·군산 × 건기·엔진 · A:No ~ CN:Subcontract) — 품목코드 C · 품목명 D · Stock Qty O · 일별 누적 P(오늘) ~ BS(55일 뒤) · 월 칸 BT~BX(11·12·01·02·03) · 발주일 = 파일 이름의 작성일자

밥캣 누적결품 xls (A:CK ~ BS:상태) — 품번 D · 품명 E · 현재고 K · 날짜별 누적 L「B(D-Day)」~ AP「B(D+30 Day)」(날짜는 2행) · 발주일 = 파일 이름의 작성일자

밥캣 납품예정 일반·직송 xls (A:삭제 ~ CR:자재 유형, 96열) — 품번 T · 수량 AF 납품잔량 · 원납기 AM 납기일자 · 발주일 AN 발주일 · 오더유형 AI · (참고) 조기납품가능일자 AL

선적계획(미판매현황) → 입력 ③ 선적예정 — 품번 C 품목코드(끝 (CI) 삭제) · 선적수량 H 미판매수량 · 중국 선적예정일 J 변경선적요청일(비면 I 납기일자 + ★) · 품명 D 품목명(규격)

창고별재고현황 → 입력 ② 재고현황 — 품번 B 품목코드 · 현재고 G 합계 · 안전재고 R 안전재고(있으면) · 품명 E 품목명

발주서 — 고객사 이름은 파일 이름을 씁니다(코드에 고객사 이름을 두지 않음). 양식은 머리행으로 알아봅니다.

| 양식 | 알아보는 머리 | 품목코드 | 수량 | 납기일 | 발주일 | 이번 파일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 목록형 A | 자재코드·납품서잔량·납기요청일 | 자재코드 | 납품서잔량 | 납기요청일 | 결재일자 | 2개 고객사(열 순서가 달라도 같은 이름) |
| 목록형 B | 자재코드·납품 가능 수량·납기요청일시 | 자재코드 | 납품 가능 수량(= 수주수량 − 납품서생성수량) | 납기요청일시 | 수주일자 | 1개 |
| 목록형 C | 품목번호·입력가능수량·납기일자 | 품목번호 | 입력가능수량(= 발주 − 누적납품) | 납기일자 | 발주일자 | 1개 |
| 서식형 D | 「품번」과 「발주수량/발주량」이 한 행에 있는 표 | 품번 | 발주수량 칸, 또는 표 아래 날짜 행이 있으면 날짜 칸마다 수량 | 「납기일」 칸, 또는 날짜 칸의 날짜 | 「발주일(자)」 칸 | 2개 고객사(한 곳은 시트 20장 — 발주일자가 가장 늦은 시트만) |
| PDF | 「품목코드」 머리 + 「수량」「단가」 글자 위치 | 품목코드(두 줄이면 이어 붙임) | 수량 칸 숫자 | 「납기일자 :」 뒤 날짜 | 「일련번호」의 날짜 | 1개 |

## 11.4 규칙 — 요청 그대로 / 정한 기본값

| 규칙 | 요청 그대로 | 정한 기본값(화면에서 바꿈, 11.7 확인 부탁) |
| --- | --- | --- |
| 건기 | 납품예정만 수집, 누적결품은 참고자료로 제외 | 건기 납품예정은 Mass PO 도 넣음(Mass PO 제외는 엔진 규칙) |
| 엔진 누적결품 | 음수 → 양수, 납기 = 결품일 − 2일, 발주일 = 작성일자 | 누적값의 날짜별 증가분을 한 줄씩(「최대 결품 한 줄」로 바꿀 수 있음) · 월 칸 넣음 · 파일 이름 날짜를 작성일자로 |
| 엔진 납품예정 | V열 Mass PO 제외 · 같은 품번이 누적결품에 있으면 누적결품 기준, 납품예정 미반영(2026-09-30 확정) | 같은 공장 기준으로 봅니다 — 「합산」으로 바꿀 수 있음 |
| 직송 | 납품예정과 동일하게 수주로 넣음(2026-09-30 확정) | 인천건기·인천엔진 직송은 포털 납품예정 규칙(엔진은 Mass PO 제외·결품 기준), 밥캣 직송은 밥캣 일반 규칙(위블록 겹침 제외·원납기 조임). 끌 수 있음 |
| 안산AM · CKD | 납품예정과 동일하게(2026-09-30 확정) | 납품잔량·납기일자로 수집, 미확정 AM 도 넣고 비고에 표시(미확정 행은 답을 못 받아 가정 유지) |
| 밥캣 누적결품 | (매크로 위블록) · 납기 = 결품일 − 2일(2026-09-30 확정) | 음수 → 양수, 날짜별 증가분 |
| 밥캣 납품예정 일반 | 위블록(누적결품) 품번과 겹치는 행 제외, 원납기를 [오늘 ~ 마지막 날짜]로 조임(과거 → 오늘, 뒤 → 마지막 날) | 「오늘」 = 기준일(파일 이름 날짜, 바꿀 수 있음) · 조인 행은 원납기를 비고에 남김 · 외주 7개사 자료는 이번에 없어 위블록 = 밥캣 누적결품만 |
| 밥캣 CKD·AM | 투입 순서 일반 → CKD → AM, CKD·AM 은 외주와 겹쳐도 전량 | CKD건기·안산AM 납품예정 파일은 겹침 제외 없이 전량 넣습니다(규칙과 같음). 매크로의 CKD·AM 이 이 두 파일과 같은 것인지는 확인 부탁 |
| 선적계획 | (CI) 삭제, 품목코드·미판매수량·변경선적요청일 | 변경선적요청일이 비면 납기일자를 쓰고 ★ |
| 창고별재고현황 | 품목코드의 「완제품」은 사내 완제품 품번 — 있는 그대로(2026-09-30 확정) | 떼지 않고, 수주 품번과 글자까지 같을 때만 같은 품번으로 봅니다. ★확인 필요에 올리지 않습니다(다른 한글이 붙은 품번은 그대로 ★) |
| 발주서 | 파일마다 필요한 항목만 · 괄호 힌트 없는 발주서는 최근 시트만(2026-09-30 확정) | 11.3 표 · 최근 = 발주일자가 가장 늦은 시트 · 날짜로 못 읽은 수량 칸 머리(「추가분」 등)·음수 수량은 ★ |
| 매크로 대체 | 하지 않음 | 사내품번 매핑(VLOOKUP·#N/A 보충)·SUMIFS 집계·오후 추가발주는 이 도구가 하지 않습니다 |

## 11.5 화면과 산출물

수주 취합 화면(메뉴 맨 앞): 파일 끌어다 놓기(여러 개) → 규칙 설정 → 요약(넣은 파일·읽은 행·통합 수주·★확인 필요) → 파일별 결과(판별·읽은 행·수집·뺀 행과 사유·메모) → ★확인 필요 목록 → 통합 수주 표(구분·검색, 납기일 순).

통합 수주 Excel — 시트 통합수주(고객사·공장·구분·품목코드·품명·수량·납기일·발주일·원본파일·원본 시트·원본 행·규칙·비고), 파일별집계, ★확인필요, 수주현황(이 도구 표준 열), 넣었으면 재고현황·선적예정.

「이 수주로 선적계획 계산」 — 통합 수주를 입력 ① 수주현황으로, 선적계획 파일을 입력 ③, 창고별재고현황을 입력 ②로 넘기고 기준일을 맞춘 뒤 대시보드로 갑니다. 넣지 않은 자료는 지금 들어 있는 것을 그대로 둡니다. 이후 흐름(과부족·선적계획·AI·공유)은 그대로입니다.

예시 파일로 해 보기 — 모든 파일 종류의 가상 예시 25개(samples/수주취합/, 같은 머리행·가상 품번 SMP-…·고객사A~G)로 바로 돌려 봅니다.

## 11.6 보내 주신 파일로 돌려 본 결과 (로컬에서만, 품번·고객사 가림)

기준일 2026-09-29(파일 이름 날짜), 기본 규칙. 실제 파일은 리포에 넣지 않았습니다.

| 파일 | 읽은 행 | 수집 줄 | 규칙으로 뺀 행 |
| --- | --- | --- | --- |
| 납품예정 인천건기 | 345 | 345 | - |
| 납품예정 군산건기(예정신고전) | 440 | 440 | - |
| 납품예정 인천엔진 | 65 | 13 | Mass PO 52 |
| 납품예정 군산엔진 | 17 | 0 | Mass PO 17 (전부 Mass PO) |
| 납품예정 안산AM | 45 | 45 | - |
| 납품예정 CKD건기 | 6 | 6 | - |
| 누적결품 인천건기 · 군산건기 | 167 · 128 | 0 · 0 | 참고자료 167 · 128 |
| 누적결품 인천엔진 | 169 | 963 | 결품 없음 57 (결품 품번 112개 → 날짜별 963줄) |
| 누적결품 군산엔진 | 27 | 470 | 결품 없음 5 (결품 품번 22개 → 470줄) |
| 직송 인천건기 · 인천엔진 | 77 · 5 | 0 · 0 | 직송(수집 안 함) 77 · 5 |
| 밥캣 누적결품 | 147 | 780 | - (147개 품번 모두 결품) |
| 밥캣 납품예정 일반 | 814 | 197 | 위블록 품번과 겹침 617 |
| 밥캣 납품예정 직송 | 238 | 0 | 직송(작업자 확인용) 238 |
| 발주서 목록형 A (2개 고객사) | 7 · 65 | 7 · 65 | - |
| 발주서 목록형 B | 224 | 224 | - |
| 발주서 목록형 C | 8 | 8 | - |
| 발주서 서식형 D (2개 고객사) | 3 · 46 | 3 · 2 | 지난 발주서 시트 41, 이번 발주 없음 3 |
| 발주서 PDF | 1 | 1 | - |
| 선적계획 → 선적예정 | 1,002 | 995 | 소계·합계·출력시각 7 · (CI) 995건 삭제 |
| 창고별재고현황 → 재고현황 | 3,134 | 3,129 | 합계·출력시각 2 |

합계: 파일 24개(사본까지 48개를 넣어도 24개로 판별), 읽은 행 7,180, 통합 수주 3,569줄(품번 776개, 수량 합계 47,875), 규칙으로 뺀 행 1,416, ★확인 필요 16건 — 창고별재고현황의 품목코드에 「완제품」이 붙은 행 13, 합계가 빈 행 3. 판별하지 못한 파일 0.

대조: 규칙마다 3행씩(건기·AM·CKD·엔진 납품예정·엔진 결품 −2일·밥캣 결품·밥캣 조임 3종·겹침·발주서 양식 5종·선적계획 (CI)·재고) 원본 칸과 맞춰 보았고 48건 모두 일치했습니다. 브라우저에서 같은 파일을 넣어도 같은 수가 나오고, 「이 수주로 선적계획 계산」 뒤 대시보드가 뜨며 새로고침해도 유지됩니다(브라우저 저장 약 160만 자).

눈여겨볼 점:

엔진 결품 1,433줄 중 403줄이 월 단위 칸(11월 말~3월)에서 나왔습니다. 날짜가 그 달 첫날로 가정된 줄이라, 월 칸을 넣을지(11.7)에 따라 수주가 크게 달라집니다.

기준일 전 납기 줄이 78개입니다(오늘 이미 결품 → 결품일 − 2일이 지난 날). 선적계획 계산에서는 기준일로 모아 뺍니다(4장 가정 그대로).

오늘 파일에서는 엔진 납품예정(Mass PO 를 뺀 13줄)과 엔진 결품의 품번이 겹치지 않아, 「결품 우선」과 「합산」의 결과가 같습니다.

직송을 넣으면 통합 수주가 3,873줄(+304)이 됩니다.

밥캣 품번 294개 중 128개는 창고별재고현황에 없는 번호입니다. 매크로가 하는 「사내 품번 매핑(VLOOKUP)」이 이 도구에는 없어서, 재고·선적계획과 품번으로 묶을 때 이 128개는 재고 0 으로 계산됩니다(11.7).

전체로는 수주 품번 776개 중 500개가 창고별재고현황에, 288개가 선적계획에 있습니다.

## 11.7 확인 부탁

엔진 결품과 납품예정에 같은 품번이 있으면 결품으로 덮을까요(기본), 더할까요? (오늘 파일은 겹치는 품번이 없어 결과가 같습니다) → 답(09-30): 누적결품 기준, 납품예정 미반영 — 기본값 그대로 확정

직송 파일(인천건기·인천엔진 직송, 밥캣 직송)도 수주로 넣을까요? 기본은 넣지 않음입니다. → 답: 넣음(납품예정과 동일) — 기본값을 「넣음」으로 바꿨습니다

안산AM·CKD건기 규칙 — 건기처럼 납품잔량·납기일자로 넣었습니다. AM 의 「미확정」 행도 넣을까요? 밥캣 매크로의 「CKD·AM」 이 이 두 파일과 같은 것인가요? → 답: 납품예정과 동일하게 넣음 — 확정. 「미확정」 AM 행과 매크로 CKD·AM 이 같은 파일인지는 답이 없어 남김

ERP 업로드 양식이 따로 있나요? 있으면 샘플 1개를 주시면 통합 표를 그 열 순서로도 내보내겠습니다. → 답: 메일로 보내 주시기로 함 → 09-30 수령, 반영(11.10)

밥캣 결품의 납기도 엔진처럼 결품일 − 2일로 당길까요? 지금은 0일(결품일 그대로)입니다. → 답: −2일 — 기본값을 2일로 바꿨습니다

누적결품 → 수주 줄: 날짜별 늘어난 만큼 여러 줄(기본)이 맞나요, 품번당 「가장 큰 결품을 첫 결품일에」 한 줄이 맞나요?

누적결품의 월 칸(11·12·01·02·03) 을 수주로 넣을까요? 넣는다면 날짜는 그 달 첫날이 맞나요?

군산건기(예정신고전) 는 수량 = 요청수량, 납기 = 납기일(Actual), 발주일 = 생성일로 읽었습니다. 맞나요?

발주서 7개의 필요 항목 — 파일에 괄호 힌트가 없어 11.3 표처럼 골랐습니다. 특히 수량을 잔량 열(납품서잔량·납품 가능 수량·입력가능수량)로 본 것이 맞는지 봐 주세요.

시트가 여럿인 서식형 발주서는 발주일자가 가장 늦은 시트만 읽습니다. 지난 시트에도 아직 안 들어간 수량이 있나요? → 답: 최근 시트만이 맞음 — 확정

밥캣 품번 ↔ 사내 품번 매핑표를 받을 수 있을까요? 받으면 통합 표에 사내 품번 열을 붙여 재고·선적계획과 맞추겠습니다. → 답: 고객사 품번 ↔ 당사 품번 매핑표를 메일로 보내 주시기로 함 → 09-30 수령, 반영(11.10)

창고별재고현황에 품목코드 끝·앞에 「완제품」이 붙은 품번이 13개 있습니다. 붙은 말을 떼고 같은 품번으로 볼까요? → 답: 당사 내부 완제품 품번이니 있는 그대로 — 떼지 않고 정확히 같은 품번끼리만 맞춥니다. ★확인 필요에서 뺐습니다

밥캣 위블록에 들어가는 외주 업체 자료(매크로 문서의 7개 업체)도 이 도구에 넣을까요? 이번 첨부에는 없어 밥캣 누적결품만으로 겹침을 판단했습니다.

## 11.8 다음 단계

~~메일로 받을 고객사 품번 ↔ 당사 품번 매핑표를 불러와 통합 표에 당사 품번 열 붙이기, ERP 업로드 양식 열 순서로 내보내기~~ → 09-30 반영(11.10)

업로드 양식의 채울 수 없는 열(11.10 확인 부탁) 답을 받으면 기본값으로 반영

밥캣 CKD·AM 파일, 외주 업체 자료가 오면 같은 방식으로 추가

매크로(.xlsm) 생성·포털 다운로드 자동화는 하지 않습니다 — 요청 ④ 대로 이 도구는 공통 수주 형식 변환까지입니다

## 11.9 2026-09-30 반영 (패들릿 댓글 답변)

원문은 source/2026-09-30_패들릿_답변.md. 11.7 의 13가지 중 8가지에 답을 받았습니다.

| 11.7 | 답 | 도구에 한 일 |
| --- | --- | --- |
| 1 결품·납품예정 겹침 | 엔진 누적결품과 납품예정에 같은 품번 → 누적결품 기준(납품예정 미반영) | 기본값과 같아 확인됨. 설정 설명을 「확정」으로 |
| 2 직송 | 직송 파일도 납품예정과 동일하게 수주로 | 기본값 넣지 않음 → 넣음. 엔진 직송도 Mass PO 제외·결품 기준을 똑같이 받고, 밥캣 직송은 밥캣 일반과 같이 위블록 겹침 제외·원납기 조임 |
| 3 AM·CKD | 납품예정과 동일하게 | 지금 규칙과 같아 확인됨. 파일 메모의 「확인 부탁」 문구를 확정으로 |
| 5 밥캣 결품 납기 | 결품일 기준 −2일 | 기본값 0 → 2일. 파일 메모에 「−2일 당김」 표시 |
| 10 발주서 시트 | 괄호 힌트 없는 발주서는 최근 시트만 | 지금 규칙과 같아 확인됨 |
| 12 「완제품」 품번 | 당사 내부 완제품 품번 — 있는 그대로 | 품번은 원래도 떼지 않았고, ★확인 필요에서 뺌(파일 메모에 개수만 표시). 수주 품번과 글자까지 같을 때만 같은 품번(떼어 맞추지 않음) |
| 4 업로드 양식 · 11 품번 매핑표 | 메일로 보내 주시기로 함 | 대기 — 받으면 11.8 대로 |

이 브라우저에 예전 설정이 저장돼 있어도 이번에 확정된 칸(직송·밥캣 당김·겹침·시트)만 새 기본값으로 한 번 되돌립니다(규칙 판 2026-09-30). 기준일·고객사 이름 같은 나머지 설정은 그대로 둡니다. 새 판에서 직접 바꾼 값은 유지됩니다.

supabase/schema.sql 의 intake_setting 기본값도 같게 바꿨습니다(bobcat_short_offset 2, collect_direct true, 이미 만든 표에는 alter column … set default — 저장된 행은 그대로).

09-29 결과(11.6)에 주는 영향 — 2026-09-30 실측: 첨부를 다시 받아 지금 규칙(직송 넣음·엔진 결품 우선·밥캣 −2일·「완제품」 그대로·발주서 최근 시트)으로 다시 돌렸습니다. 통합 수주 3,569 → 3,873줄(+304, 직송), ★확인 필요 16 → 3건(합계 빈 행 3 — 「완제품」 13건이 빠짐). 밥캣 −2일은 줄 수를 바꾸지 않고 밥캣 결품 780줄의 납기만 이틀 당깁니다. 앞서 계산으로 적었던 값과 같게 나왔습니다. 전체 수는 11.11 「다시 센 결과」에 있습니다.

아직 답을 받지 못한 것 — 6 누적결품 줄 만들기(날짜별 증가분), 7 월 칸, 8 군산건기(예정신고전) 열, 9 발주서 필요 항목(잔량 열), 13 외주 업체 자료, 3 의 「미확정」 AM 행. 지금 기본값(가정)으로 돌고, 화면에서 바꿀 수 있습니다.

## 11.10 2026-09-30 반영 — 품번 매핑표·ERP 업로드 양식 수령

메일로 약속하신 두 파일을 받았습니다(정리본 source/2026-09-30_메일_매핑표_업로드양식.md). 원본은 실제 회사 품번이라 리포에 넣지 않았고, 같은 시트 이름·열 이름에 가상 품번을 넣은 예시를 samples/품번매핑_업로드양식/ 에 두었습니다.

받은 파일의 구조

| 파일 | 시트 | 머리행 | 행 수 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 건기, 밥캣 품번.xlsm (매크로 포함) | 건기엔진품목코드 | 고객사 \ | 천일품번 | 1,296 |
| 〃 | 밥캣품목코드 | 고객사 \ | 천일품번 | 1,737 |
| Template.xlsx | 웹자료올리기 | 일자 · 순번 · 추가문자형식1 · 납품처 코드 · 납품처명 · 담당자 · 납기일자 · 품목코드(상단) · 작업지시No. · 품목코드 · 품목명 · BOM버전 · 규격 · 수량 · 창고 · 적요 · 하위반제품수 (17열) | 머리행만 |  |

매핑표를 돌려 본 결과 (로컬에서만, 품번은 적지 않고 개수만)

| 묶음 | 읽은 행 | 고유 고객사 품번 | 같은 줄 반복 | 한쪽이 빈 행 | 매핑 충돌 | 두 품번이 같음 | 한 천일품번을 여러 고객사 품번이 같이 씀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건기·엔진 | 1,296 | 1,296 | 0 | 0 | 0 | 1,255 (다른 것 41) | 5 |
| 밥캣 | 1,737 | 1,684 | 43 | 7 | 3 (각 2개 값) | 1,351 (다른 것 333) | 3 |

두 시트에 모두 있는 고객사 품번이 12개이고, 그중 10개는 시트마다 천일품번이 다릅니다. 그래서 구분별로 시트를 나눠 찾습니다 — 건기·엔진·AM·CKD 행은 「건기엔진품목코드」, 밥캣 행은 「밥캣품목코드」. 발주서(그 밖의 고객사)는 매핑표가 없어 품번 그대로 씁니다(「매핑 대상 아님」).

대부분(건기·엔진 97%, 밥캣 80%) 두 품번이 같아, 매핑표에 없는 품번은 기본으로 고객사 품번 그대로 계산하고 ★확인 필요에 남깁니다(설정으로 「선적계획에서 뺌」 가능).

칸 하나에 앞뒤 공백이 있어, 품번은 앞뒤·가운데 공백을 없애고 대문자로 맞춰 찾습니다(기호는 그대로).

도구에 한 일

| 요청 | 한 일 |
| --- | --- |
| 매핑표 불러오기 | 수주 취합 화면 「3. 품번 매핑표」 — xlsm·xlsx·csv(매크로는 읽지 않고 표만). 시트 이름(「건기·엔진」「밥캣」)으로 묶음을 알아보고, 시트가 하나인 CSV 는 파일 이름이나 「구분」 열로. 한 묶음만 든 파일을 넣으면 그 묶음만 바뀝니다. 이 브라우저(localStorage)에만 저장, 리포·외부로 보내지 않음 |
| 천일품번 열 | 통합 수주 표·Excel 에 「천일품번」「매핑」 열. 「이 수주로 선적계획 계산」은 천일품번으로 입력 ① 수주현황을 만들어 재고(창고별재고현황)·선적계획과 맞춥니다 |
| 매핑 없음 | 「★확인 필요 — 매핑 없음 N건」 — 고객사 품번마다 한 줄(행 수·수량·원본파일), KPI 에 품번 수·행 수 |
| 중복·충돌 | 똑같은 줄 반복은 한 번만 셉니다. 같은 고객사 품번 → 서로 다른 천일품번은 경고(매핑표 카드 목록 + 해당 수주 행 ★확인 필요 「매핑 충돌」), 계산은 위쪽 행 값 |
| 업로드 양식 내보내기 | 「업로드 양식으로 내보내기」 — 시트 「웹자료올리기」, 양식 17열 순서 그대로. 회사 양식 파일을 넣으면 그 파일의 머리행 순서를 따르고(열이 늘거나 바뀌어도), 내장 기본은 머리행 이름만 담았습니다 |

업로드 양식 열 채우기 (v0.5 당시 기본값 — 2026-09-30 두 번째 답변으로 일자·순번·납품처·품목코드(상단)·매핑 없는 품번이 확정됨, 11.12)

| 열 | 채우는 값 |
| --- | --- |
| 일자 | 오늘(올리는 날) — 설정으로 발주일·취합 기준일 |
| 순번 | 행마다 1, 2, 3… — 설정으로 「같은 일자·납품처는 같은 순번(한 전표)」 |
| 납기일자 | 통합 수주의 납기일(엔진·밥캣 결품은 −2일 당긴 값) |
| 품목코드 | 천일품번 |
| 품목명 | 수주 파일의 품명(설정으로 비움) |
| 수량 | 통합 수주의 수량 |
| 납품처 코드 · 납품처명 · 담당자 | 비움 — 화면의 납품처 설정표(고객사 · 공장 · 구분마다 한 줄)와 기본 담당자에 적으면 채움 |
| 품목코드(상단) | 비움 — 설정으로 「품목코드와 같게」 |
| 추가문자형식1 · 작업지시No. · BOM버전 · 규격 · 창고 · 적요 · 하위반제품수 | 비움 — 화면의 고정값 표에 적으면 모든 행에 넣음 |
| 매핑 없는 품번 | 내보내지 않음(틀린 품목코드가 ERP 에 올라가지 않게) — 설정으로 고객사 품번 그대로 |

날짜는 2026-09-30 모양 글자로 썼습니다(설정으로 20260930). → 11.12 확정: 20260930.

확인 부탁 (업로드 양식)

일자는 올리는 날(오늘)인가요, 발주일인가요? → 답: 등록일자(TODAY)

순번은 한 줄마다 1, 2, 3… 인가요? → 답: 1, 2, 3 순차 아니면 같은 순번끼리 한 전표(작업지시서 한 장)로 묶이나요 — 묶인다면 무엇 기준(납품처별·납기일별)인가요?

→ 답: 수기입력, 품번별로 다름(11.12). 납품처 코드·납품처명: 고객사·공장·구분(예: 인천 건기, 군산 엔진, 밥캣)마다 코드가 정해져 있나요? 목록을 주시면 설정표 기본값으로 넣겠습니다.

담당자: 고정 한 사람인가요, 납품처마다 다른가요? → 답: 수기입력

→ 답: 같은 값. 품목코드(상단) 과 품목코드 는 어떻게 다른가요? 완제품을 상단에, 하위 품목을 아래에 적는 양식이면 상단 = 천일품번, 품목코드 = 비움(또는 같은 값) 중 무엇인가요?

작업지시No. · BOM버전 · 추가문자형식1 · 창고 · 적요 · 하위반제품수: 비워 두면 ERP 가 채우나요, 고정값이 있나요?

품목명·규격: 비워도 ERP 가 품목코드로 채우나요? 지금은 수주 파일의 품명을 넣습니다.

→ 답: `20260930`. 날짜 모양: ERP 가 2026-09-30 글자를 받나요, 20260930 이나 엑셀 날짜여야 하나요?

매핑표에 없는 품번(주로 두 품번이 같은 경우로 보입니다)은 고객사 품번 그대로 올려도 되나요? → 답: 매핑표는 주기적으로 갱신 예정이라 고객사 원품번 그대로 등록

밥캣 매핑표의 충돌 3건(같은 고객사 품번에 천일품번 2개)은 어느 쪽이 맞나요? 지금은 위쪽 행 값을 씁니다. → 「어떤 품번인지」 되물으셔서 화면에 보이게 했습니다(11.12)

발주서 고객사(목록형 A·B·C·서식형·PDF) 품번도 매핑이 필요한가요? 지금은 품번 그대로 씁니다.

실제 수주 파일로 다시 돌리기: 09-30 에는 실제 매핑표 × 리포의 가상 예시 수주로 동작만 확인했습니다(예시 품번은 매핑표에 없으니 25행 모두 「매핑 없음」 19품번, 발주서 15행은 「대상 아님」 — 기대대로). 이후 수주 첨부는 다시 받아 11.11 에서 다시 셌지만, 매핑표(xlsm)·업로드 양식(Template.xlsx) 원본은 이 작업 환경에서 지운 뒤라 실제 수주에 매핑을 다시 적용하지 못했습니다 — 실제 수주 파일에서 「매핑 없음」이 몇 품번인지는 아직 세지 못했습니다. 매핑표를 도구에 넣으시면 화면의 「★확인 필요 — 매핑 없음」에 바로 나옵니다.

## 11.11 2026-09-30 반영 — 발주단가 (요청 「발주단가도 기재가 필요하다」)

받은 파일마다 단가가 있는지 — 머리행 이름만 적습니다(값은 적지 않음).

| 자료 | 단가 열(머리행 이름) | 금액·단위 열 | 도구가 읽는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 포털 납품예정 인천건기 · 인천엔진 · 군산엔진 · CKD건기 | 발주단가 | 발주금액(= 발주수량 × 발주단가, 실제 파일 전 행 일치) · 미납금액 · 발주단위(EA) · 통화(KRW) | 발주단가 |
| 포털 납품예정 안산AM | 발주단가 | 발주금액 · 납품잔량금액 · 발주단위 · 화폐(KRW) | 발주단가 |
| 포털 납품예정 군산건기(예정신고전) | 없음(생산오더 양식) | 산처리금액만 — 단가가 아님 | 같은 품번의 다른 포털 파일 단가 |
| 포털 직송 인천건기 · 인천엔진 | 발주단가 | 납품예정과 같은 열 | 발주단가 |
| 포털 누적결품 4종 (건기·엔진 × 인천·군산) | 없음 | 없음 | 같은 품번의 납품예정·직송 단가 |
| 밥캣 납품예정 일반 · 직송 (xls) | 발주단가 · 사급단가 · 총단가 | 발주금액 · 사급금액 · 총금액 · 미납금액 · 통화(KRW) — 값이 「1,234」 같은 글자 | 발주단가(받은 파일은 사급단가가 모두 0 이라 총단가 = 발주단가) |
| 밥캣 누적결품 (xls) | 없음 | 없음 | 같은 품번의 밥캣 납품예정·직송 단가 |
| 발주서 목록형 A (2개 고객사) | 단가 | 금액(= 수량 × 단가) · 화폐 | 단가 |
| 발주서 목록형 B | 단가 | 금액 열 없음 · 통화 | 단가 |
| 발주서 목록형 C | 발주단가 | 발주금액 · 가격단위(받은 파일은 모두 1) · 통화 | 발주단가 ÷ 가격단위 |
| 발주서 서식형 D (날짜 칸 하나) | 표 머리 단가 | 금액, 머리 칸 발주금액: | 단가 |
| 발주서 서식형 D (날짜별 수량) | 없음 | 머리 칸 합계금액 : 일금만 | 단가표·직접입력 |
| 발주서 PDF | 표 머리 단가 | 공급가액 · 부가세 | 단가(단가 × 수량 ≠ 공급가액이면 ★확인 필요) |
| 선적계획 | 없음 | 미판매부가세만 — 발주단가가 아님 | 읽지 않음 |
| 창고별재고현황 | 완제품단가 · 반제품단가 · 일반무역단가(RMB) · 외주단가 | — | 읽지 않음(사내 단가라 고객 발주단가와 다름 — 확인 부탁 3) |

받은 파일의 통화 칸은 모두 KRW 입니다. 원화가 아닌 값이 오면 환산하지 않고 ★확인 필요 「통화가 원화가 아님」으로 알립니다.

도구에 한 일

| 요청 | 한 일 |  |
| --- | --- | --- |
| 통합 수주 표에 발주단가 | 「발주단가」「금액」 열(화면·Excel 통합수주), Excel 에는 「단가 출처」 열도. 금액 = 수량 × 단가(원 단위 소수 둘째 자리 반올림). 수량은 통합 수주의 수량(잔량·결품 증가분)이라 원본 「발주금액」(발주수량 기준)과 다를 수 있습니다 |  |
| 단가를 정하는 순서 | ① 원본 — 그 줄의 단가 칸 ② 원본(같은 품번) — 단가 칸이 없는 줄(누적결품·군산건기 예정신고전)은 같은 고객사·같은 품번의 다른 파일 단가(규칙으로 뺀 행의 단가도 씀). 값이 한 가지일 때만 채우고, 두 가지 이상이면 비우고 알림 ③ 직접입력 — 화면 「단가 없음」 목록에 적은 값 ④ 단가표 — 사용자가 넣은 파일. 원본이 있으면 원본을 쓰고, 단가표가 원본과 다르면 품번 수만 알립니다 |  |
| 단가 없음 | 비워 두고 KPI 「발주단가 — 단가 없음 N행(M품번)」, 카드 목록(품번마다 행 수·수량·원본파일, 수량 큰 순 200개), Excel 단가없음 시트, 파일별 결과에 「단가 있음 / 없음」 |  |
| 단가표 | 「단가표 넣기」 — xlsx·xls·csv, 열 품목코드(품번·천일품번·자재코드 등) \ | 단가(발주단가 등), 고객사 열은 선택(있으면 그 고객사 줄에만). 고객사 품번·천일품번 어느 쪽으로 적어도 찾습니다. 같은 품번이 두 값이면 위쪽 값 + 「단가 충돌」 개수. 이 브라우저에만 저장(data09-18.priceTable). 가상 예시 samples/품번매핑_업로드양식/단가표_예시.xlsx |
| ERP 업로드 양식 | 받은 Template 17열에는 단가 열이 없습니다. 그래서 기본은 「수량」 바로 뒤에 「단가」 열을 더해 18열로 내보냅니다(단가 없는 줄은 빈칸). 설정으로 「더하지 않음(양식 그대로)」. 회사 양식에 단가·발주단가·금액·공급가액 열이 있으면 더하지 않고 그 열에 채웁니다 |  |
| 수주현황(선적계획 입력) | 표준 열 뒤에 「발주단가」「금액」을 붙였습니다(자동 열 매핑에는 영향 없음 — 테스트로 확인) |  |
| DB | supabase/schema.sql — intake_order_line.unit_price·amount·price_source·currency(단가 0·음수 거부, 금액 = round(수량 × 단가, 2), 단가가 있으면 출처 필수·없으면 셋 다 비움), 새 표 price_master(단가표·직접입력, 고객사·품번마다 한 줄), upload_setting.price_col, intake_setting.borrow_price |  |

다시 센 결과 (2026-09-30 실측, 로컬에서만 — 품번·고객사 가림)

다시 받은 첨부 48개(번호 붙은 사본·같은 zip 두 벌 포함)를 지금 규칙 그대로 넣었습니다. 기준일 2026-09-29(파일 이름 날짜). 매핑표·단가표 없이, 직접입력 없이.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 넣은 파일 / 서로 다른 파일 | 48 / 24(같은 내용 24개는 한 번만 반영) |
| 읽은 행 | 7,180 |
| 통합 수주 | 3,873줄 · 품번 950개 · 수량 합계 59,327 |
| 규칙으로 뺀 행 | 1,112 — 건기 누적결품 참고자료 295, 밥캣 위블록 겹침 628(일반 617 · 직송 11), 엔진 Mass PO 74(인천 52 · 군산 17 · 직송 5), 결품 없음 62, 지난 발주서 시트 41, 이번 발주 없음 3, 소계·합계·출력시각 9 |
| ★확인 필요 | 3건(창고별재고현황 합계 빈 행 3) + 같은 파일이 두 번 들어옴 알림 24 |
| 단가 있음 | 2,497줄 — 원본 1,218 · 원본(같은 품번) 1,279 |
| 단가 없음 | 1,376줄 · 178품번 |
| 같은 품번에 원본 단가가 두 가지 이상 | 13품번(엔진 12 · 밥캣 1, 규칙으로 뺀 Mass PO·겹침 행의 단가까지 셈) — 그 품번의 결품 465줄은 채우지 않고 비움. 통합 수주에 남은 원본 줄끼리는 단가가 갈리는 품번이 없음 |
| 업로드 양식 | 18열(17 + 단가), 3,873행 중 단가 빈칸 1,376행 |

자료별 단가 있음 / 없음 (줄 수):

| 자료 | 통합 수주 줄 | 단가 있음 | 단가 없음 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 포털 납품예정 인천건기 · 안산AM · CKD건기 · 인천엔진 | 345 · 45 · 6 · 13 | 전부 | 0 | 원본(군산엔진 17줄은 전부 Mass PO 로 빠짐) |
| 포털 납품예정 군산건기(예정신고전) | 440 | 94 | 346 | 단가 열 없음 — 94줄만 같은 품번 단가 |
| 포털 직송 인천건기 | 77 | 77 | 0 | 원본(인천엔진 직송 5줄은 Mass PO 로 빠짐) |
| 포털 누적결품 인천엔진 · 군산엔진 | 963 · 470 | 351 · 65 | 612 · 405 | 단가 열 없음 — 같은 품번 단가로 채움, 없거나 두 가지면 비움 |
| 밥캣 납품예정 일반 · 직송 | 197 · 227 | 전부 | 0 | 원본 |
| 밥캣 누적결품 | 780 | 769 | 11 | 같은 품번의 밥캣 납품예정 단가(겹쳐서 뺀 행 것 포함) |
| 발주서 목록형 A · A · B · C · 서식형 D · PDF | 7 · 65 · 224 · 8 · 3 · 1 | 전부 | 0 | 원본 |
| 발주서 서식형 D(날짜별 수량) | 2 | 0 | 2 | 단가 열 없음 |

11.9 에 계산값으로 적었던 3,873줄 · ★확인 필요 3건이 실측과 같았습니다.

PDF 1줄은 단가 × 수량 = 공급가액으로 맞았습니다(★확인 필요 0).

품번 매핑은 다시 적용하지 못했습니다 — 매핑표 xlsm 원본을 이 작업 환경에서 지운 뒤라, 위 수는 모두 고객사 품번 기준입니다. 매핑표를 도구에 넣으면 같은 화면에서 천일품번과 「매핑 없음」 수가 함께 나옵니다.

확인 부탁 (발주단가)

→ 2026-09-30 두 번째 답변: 고객사 발주단가는 판매단가이고, 필요한 것은 당사 → 생산처 매입단가(품목별 단가표 따로 있음). 아래 1·4·5 는 판매단가(참고)에 관한 것이라 급하지 않게 되었고, 3 은 「매입단가표를 넣는다」로 답이 되었습니다. 2(ERP 단가 열)는 아직 남았습니다 — 11.12.

자료마다 단가가 다를 때 어느 것을 쓸까요? 같은 품번이 발주번호마다 단가가 다른 경우가 13품번(엔진 12 · 밥캣 1)입니다. 지금은 원본 줄은 자기 줄의 단가를 그대로 쓰고, 단가 칸이 없는 결품 줄에는 채우지 않습니다(465줄). 「가장 최근 발주일의 단가」로 채워도 될까요? 결품 줄에 수량을 나눠 붙일 발주가 따로 있나요?

ERP 업로드 양식의 단가 열 — 받은 양식에는 단가 열이 없습니다. 「수량」 뒤에 「단가」를 더해도 ERP 가 받나요? 정해진 열 이름·위치(예: 공급가액·금액 포함)가 있으면 알려 주세요.

단가표가 따로 있나요? 누적결품·군산건기(예정신고전)·날짜별 서식 발주서처럼 단가 칸이 없는 자료를 채울 품목별 단가표(품목코드 | 단가)가 있으면 그 파일을 넣으면 됩니다. 창고별재고현황의 완제품단가를 대신 써도 되나요(사내 단가라 고객 발주단가와 다를 수 있어 지금은 쓰지 않습니다)?

금액의 기준 수량 — 지금은 통합 수주 수량(잔량·결품 증가분) × 단가입니다. 원본 「발주금액」(발주수량 기준)이 필요한가요?

밥캣 단가 — 발주단가·사급단가·총단가 중 발주단가를 씁니다. 사급이 있는 품번이면 총단가가 맞나요?

## 11.12 2026-09-30 반영 — 두 번째 답변 (업로드 양식 확정 · 판매단가/매입단가 · 밥캣 충돌)

원문 source/2026-09-30_패들릿_답변2.md.

일자 및 날짜 모양 : 등록일자 20260930 / 순번 : 1,2,3, 순차적용 / 납품처코드 및 납품처명 담당자는 수기입력 품번별 납품처가 상이함 / 품목코드(상단) = 품목코드 동일한 값 입력 / 매핑표는 주기적으로 업데이트예정으로 고객사 원품번 그대로 등록 / 밥캣 충돌 3건?? >> 어떤품번인지.... / 발주단가 추가 부탁드립니다

>

고객사에서 접수받은 발주단가는 판매단가이기에 매입단가 관리차원에서 말씀드렸습니다 / 품목별 단가표 따로 가지고 있습니다 / 고객사 발주단가와 무관하게 당사 > 생산처 발주단가 관리필요 / 일자 >> TODAY · 순번 >> 1,2,3 · 납품처 코드 >> 수기입력 · 담당자 >> 수기입력

업로드 양식 — 확정값 (가정 → 확정)

| 열 | v0.5~v0.6 기본값 | 확정 (v0.7 기본값) |
| --- | --- | --- |
| 일자 | 오늘, 2026-09-30 모양 | 등록일자 = 오늘, `20260930` (납기일자도 같은 모양) |
| 순번 | 행마다 1, 2, 3… | 확인됨 — 1, 2, 3 순차 |
| 납품처 코드 · 납품처명 · 담당자 | 고객사 · 공장 · 구분마다 한 줄 설정표 | 품번별 수기입력 — 아래 「품번별 납품처」 |
| 품목코드(상단) | 비움 | 품목코드와 같은 값 |
| 품목코드 | 천일품번 | 천일품번 — 매핑표에 없으면 고객사 원품번 그대로(빼지 않음) |
| 단가(더한 열) | 고객 발주단가 | 매입단가(생산처 발주) — 아래 |

이전 판에서 이 브라우저에 저장된 업로드 설정은 열 때 한 번 확정값으로 바뀝니다(설정 판 번호 v: 2). 적어 둔 납품처·고정값은 그대로 둡니다. 확정값도 화면에서 바꿀 수 있게 남겨 두었습니다.

품번별 납품처 (수기입력을 쉽게)

업로드 카드에 「품번별 납품처」 표 — 이번 수주에 나갈 품목코드마다 한 줄(고객사·구분·행 수·수량), 칸 세 개(납품처 코드·납품처명·담당자). 한 번 적으면 이 브라우저에 기억해서 다음 취합에도 같은 품번이면 그대로 채웁니다.

천일품번으로 기억하고, 매핑이 나중에 붙어도 찾도록 고객사 원품번으로 적은 값도 찾습니다.

줄마다 「위와 같게」 버튼(바로 위 품번 값 복사), 「납품처가 빈 품번만 보기」, 검색.

많을 때는 「품번별 납품처표 내려받기(Excel)」 → 엑셀에서 채움 → 「품번별 납품처표 넣기」. 빈 칸은 기존 값을 지우지 않습니다. 이번 수주에 없는 기억 값도 표에 함께 나가 잃지 않습니다.

품번별 값이 없으면 예전의 「고객사 · 공장 · 구분」 설정표를 묶음 기본값(선택) 으로 쓰고, 담당자는 그래도 없으면 기본 담당자. 미리보기에 「납품처 코드 없음 N행」.

밥캣 충돌 3건 — 「어떤 품번인지」에 대한 답

충돌 3건은 보내 주신 매핑표 「밥캣품목코드」 시트에서 같은 고객사 품번이 서로 다른 천일품번 두 개로 적힌 경우입니다. 실제 품번은 회사 자료라 이 기획서·게시글·리포에는 적지 않고, 도구에서 바로 보이게 했습니다.

「수주 취합 → 3. 품번 매핑표」에 매핑표를 넣으면 「매핑 충돌 N건」 표에 묶음 · 고객사 품번 · 천일품번 후보 두 개와 각각의 매핑표 시트·행 번호 · 이번 수주에 그 품번이 몇 행 있는지가 나옵니다.

줄마다 「쓸 천일품번」 을 고르면 그 값으로 계산·업로드하고 「매핑 충돌」 표시가 없어집니다(이 브라우저에 기억, 매핑표를 다시 넣어도 같은 충돌이면 유지 — 충돌이 없어지거나 고른 값이 후보에서 빠지면 버림). 고르지 않으면 지금처럼 위쪽 행 값.

「충돌 목록 내려받기(Excel)」, 통합 수주 Excel 에도 매핑충돌 시트. 가장 확실한 것은 행 번호를 보고 매핑표 자체를 고치는 것입니다.

단가 — 판매단가(고객 발주)와 매입단가(생산처 발주)를 나눔

|  | 판매단가(고객 발주) | 매입단가(생산처 발주) |
| --- | --- | --- |
| 뜻 | 고객사가 보낸 발주 파일의 단가 — 당사가 파는 값 | 당사 → 생산처 발주단가 — 관리하려는 값 |
| 출처 | 원본 단가 칸 → 같은 품번의 다른 파일(11.11 그대로) | 매입단가표(품목코드 → 매입단가, 생산처 선택) → 없으면 직접입력 |
| 쓰임 | 참고(화면·Excel) | ERP 업로드 양식의 「단가」 열, 매입금액 |
| 화면 | 통합 수주 표 「판매단가(고객 발주)」(흐린 글씨) | KPI · 카드 「매입단가(생산처 발주) — 없음 N행」, 표 「매입단가 · 생산처 · 매입금액」 |

매입단가표는 xlsx·xls·csv, 열 `품목코드`(천일품번·당사품번·품번) | `매입단가`(구매단가·발주단가·단가) | `생산처`(선택, 매입처·공급처 등). 한 표에 「단가」와 「매입단가」가 함께 있으면 매입단가를 읽고, 「판매단가」 열은 읽지 않습니다(판매단가 열만 있으면 알림). 같은 품목코드가 다른 값으로 두 번 있으면 위쪽 행 + 「단가 충돌」 목록(행 번호).

찾는 순서: 천일품번 → 고객사 원품번(매핑 없는 품번). 단가표가 직접입력보다 우선합니다 — 직접입력은 단가표에 없는 품목을 메우는 용도이고, 나중에 단가표에 생기면 단가표 값을 씁니다(화면에 「직접 적은 값 중 N개는 이제 단가표 값을 씀」).

「매입단가 없는 품목을 단가표 양식으로 내려받기」 — 품목코드 | 품목명 | 생산처 | 매입단가 빈칸 양식. 채워서 다시 넣으면 그대로 읽힙니다.

판매 − 매입 차이 보기(선택): 켜면 통합 수주 표·Excel 에 「판매−매입」 열, 카드에 차이 금액 합계와 매입이 판매보다 비싼 줄 수. 둘 다 있는 줄만 계산합니다.

업로드 양식: 양식에 단가 열이 없으면 「수량」 뒤에 「단가」(= 매입단가)를 더합니다(11.11 과 같은 자리). 회사 양식에 매입단가·발주단가·단가 열이 있으면 매입단가, 판매단가 열이 있으면 판매단가, 생산처 열이 있으면 생산처를 채웁니다.

매입단가표·직접 적은 값은 실제 회사 자료라 이 브라우저에만 저장합니다(data09-18.buyPriceTable). v0.6 의 「단가표」(고객 발주 단가를 채우던 표, data09-18.priceTable)는 뜻이 바뀌어 읽지 않고 지웁니다 — 그 표에 적은 값이 있었다면 매입단가표로 다시 넣어 주세요. 가상 예시 samples/품번매핑_업로드양식/매입단가표_예시.xlsx.

DB (`supabase/schema.sql`)

intake_order_line: 기존 unit_price · amount · price_source 는 판매단가(고객 발주) 로 뜻을 정하고 출처를 원본 · 원본(같은 품번) 으로 좁힘(오전판의 직접입력·단가표 값은 판매단가가 아니므로 비움). 새 칸 `buy_price · buy_amount · buy_source(단가표·직접입력) · maker` + 제약(0·음수 거부, 매입금액 = round(수량 × 매입단가, 2), 매입단가가 있으면 출처 필수).

price_master: 매입단가표로 뜻을 바꿈 — item(당사 품목코드) · maker(생산처) · unit_price(매입단가), UNIQUE (owner_id, price_kind, item). 오전판 표가 있으면 옛 행(고객 발주 단가)을 지우고 customer 칸을 뺍니다.

upload_setting: 기본값 date_format = compact · top_item = same · unmapped = keep, 새 칸 item_parties(품번별 납품처, 객체).

part_mapping.chosen: 충돌에서 고른 값(고객사 품번마다 하나 — 부분 UNIQUE 인덱스).

로컬 PostgreSQL 하네스 통과(두 번 적용 포함) + v0.6 스키마 위에 v0.7 을 두 번 적용해 옮겨지는 것도 확인.

남은 확인 부탁 → 2026-09-30 세 번째 답변으로 1·2·4 가 정해졌고 5 는 수강생이 매핑표를 직접 고치기로 했습니다(11.13). 3 은 네 번째 답변(11.14)에서 「가장 위쪽 단가」로 정해졌습니다.

ERP 가 「단가」 열이 하나 더 붙은 양식(18열)을 받나요? 정해진 칸 이름·위치가 있으면 알려 주세요. 없으면 「더하지 않음」으로 17열 그대로 올리고 단가는 ERP 에서 따로 넣는 방법도 있습니다.

매입단가표의 품목코드는 천일품번인가요? 지금은 천일품번으로 먼저 찾고 없으면 고객사 원품번으로 찾습니다. 열 이름이 품목코드 · 매입단가 · 생산처 와 다르면 머리행 이름만 알려 주세요(값은 필요 없습니다).

같은 품목을 생산처 여러 곳에 다른 단가로 발주하나요? 그렇다면 어느 생산처 단가를 쓸지(지금은 표의 위쪽 행).

(11.10-6·7·11 남음) 작업지시No.·BOM버전·추가문자형식1·창고·적요·하위반제품수·규격은 비워도 되나요? 품목명은 수주 파일의 품명을 넣어도 되나요? 발주서 고객사 품번도 매핑이 필요한가요?

밥캣 충돌 3건 — 도구의 「매핑 충돌」 표에서 맞는 값을 골라 주시거나 매핑표를 고쳐 주세요.

## 11.13 2026-09-30 반영 — 세 번째 답변 (17열 그대로 · 천일품번 · 빈 열 확정) + 새 요청 「월별 수주 vs 매입」

원문 source/2026-09-30_패들릿_답변3.md (「최종 확인 부탁」 글의 댓글, 2026-09-30T03:42Z).

기존양식으로 사용되며 기존양식에 단가 입력란이 없으므로 결과값에 생산처발주단가를 대입해야합니다

>

고객사발주(수주)와 매입금액 비교까지 가능하면 좋겠습니다. 월별 집계표 — 수주 VS 매입

확인 부탁 → 확정

| 11.12 확인 부탁 | 답 | 도구에 한 일 |
| --- | --- | --- |
| 1. ERP 가 18열(단가 열 더함)을 받나 | 기존 17열 양식 그대로, 단가 입력란 없음. 생산처 발주단가는 결과값에 | 업로드 설정 「양식에 단가 열이 없을 때」 기본을 더하지 않음(17열 그대로) 으로 바꿈(설정 판 3 — 이 브라우저에 판 2 이하로 저장된 설정은 열 때 한 번 「더하지 않음」으로 바뀜). 「더함」은 선택으로 남김. 매입단가·매입금액은 통합 수주 표·통합 수주 Excel(`통합수주`·`수주현황`)·새 화면 「월별 수주 vs 매입」 에 둠 |
| (17열 중 단가·금액 칸이 있나) | — (도구에서 확인) | 17열(일자 · 순번 · 추가문자형식1 · 납품처 코드 · 납품처명 · 담당자 · 납기일자 · 품목코드(상단) · 작업지시No. · 품목코드 · 품목명 · BOM버전 · 규격 · 수량 · 창고 · 적요 · 하위반제품수) 가운데 단가·금액에 해당하는 열은 없습니다. 적요(메모)에 넣을 수도 있으나 아래 답대로 비웁니다. 그래서 17열 양식에는 단가를 넣지 않았습니다. 회사 양식에 단가·매입단가·금액 같은 열이 있는 파일을 넣으면 그 열에 매입단가·매입금액을 씁니다(11.12 그대로) |
| 2. 매입단가표 품목코드가 천일품번인가 | 천일품번 — 확정 | 매핑된 줄은 천일품번으로만 찾습니다. v0.7 은 천일품번에 없으면 고객사 품번으로 한 번 더 찾았는데, 고객사 품번이 다른 품목의 천일품번과 우연히 같으면 틀린 단가가 붙을 수 있어 뺐습니다. 매핑표에 없는 줄(고객사 원품번 그대로 올리는 줄)만 그 원품번으로 찾습니다 |
| 4. 작업지시No. · BOM버전 · 추가문자형식1 · 창고 · 적요 · 하위반제품수 · 규격 | 모두 비움 — 확정 | 기본값이 원래 빈칸이었고, 고정값 표에 「확정: 비움」 표시. 판 2 이하로 저장된 설정에 이 7열의 고정값이 적혀 있으면 열 때 지웁니다(다른 열의 고정값·납품처는 그대로) |
| 5. 밥캣 충돌 3건 | 수강생이 매핑표를 직접 고침 | 도구는 그대로 — 고친 매핑표를 다시 넣으면 충돌이 없어지고, 도구에서 골라 둔 값은 충돌이 사라지면 버립니다(11.12) |
| 3. 같은 품목의 생산처가 여럿일 때 | 답 없음 | 그대로 — 표의 위쪽 행 + 「단가 충돌」 목록 |

새 요청 — 월별 수주 vs 매입 (새 화면, 메뉴 「월별 수주 vs 매입」)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 수주금액 | 수량 × 판매단가(고객사 발주 파일의 단가 — 원본 · 원본(같은 품번), 11.11) |
| 매입금액 | 수량 × 매입단가(당사 → 생산처 발주단가 — 매입단가표(천일품번) → 직접입력, 11.12) |
| 월 기준 | 납기월(기본) · 발주월(고르기). 날짜가 없는 줄은 「(납기일 없음)」「(발주일 없음)」 한 칸 |
| 월별 표 | 행 수 · 수량 · 수주금액 · 수주단가 없음(행) · 매입금액 · 매입단가 없음(행) · 비교한 행 · 차액 · 차익률 + 합계, 수주·매입 막대 |
| 차액 · 차익률 | 두 단가가 모두 있는 줄끼리 — 차액 = 수주금액 − 매입금액, 차익률 = 차액 ÷ 그 줄들의 수주금액 × 100. 한쪽만 있는 줄을 섞으면 차액이 그만큼 부풀거나 줄어들기 때문입니다. 합계 금액은 쪽마다 따로 보이고, 빠진 줄은 「단가 없음」 행 수·수량으로 알립니다 |
| 나눠 보기 | 월 행을 누르거나 「보일 월」을 고르면 그 달의 고객사 · 구분별 표와 품목별 상위 N(수주금액 큰 순, 기본 20, 나머지는 「그 밖 N품목」 한 줄). 품목은 천일품번(매핑 없으면 고객사 원품번)으로 묶음 |
| Excel | 화면의 「Excel 내려받기」 → 시트 「월별 수주 vs 매입」(월별 표 + 합계 · 고객사·구분별 · 품목별, 월마다와 전체). 통합 수주 Excel 에도 같은 시트를 붙임 |
| DB | supabase/schema.sql 에 뷰 intake_monthly_summary(batch · 월 기준 · 월마다 같은 계산, security_invoker 라 통합 수주 줄의 RLS 그대로). 계산값이라 새 표는 만들지 않았습니다. upload_setting.price_col 기본값 none |

판매단가는 고객 발주 파일의 단가 칸이라 누적결품·군산건기(예정신고전)·날짜별 서식 발주서처럼 단가 칸이 없는 파일의 줄은 「수주단가 없음」 이 됩니다(같은 품번의 다른 파일 단가가 한 가지면 채움 — 11.11). 11.11 의 실측(2026-09-29 파일)으로는 3,873줄 중 1,376줄이 판매단가 없음이었습니다. 수주금액 합계는 이 줄을 빼고 셉니다.

예시 데이터(가상, 예시 매입단가표만 넣고 매핑표 없이)로 본 화면: 수주금액 6,343,467 · 매입금액 1,099,800(예시 매입단가표) · 비교한 9행의 차액 53,400 · 차익률 9.2% · 수주단가 없음 15행 · 매입단가 없음 22행 — 금액은 모두 가상입니다.

남은 확인 부탁 → 2026-09-30 네 번째 답변으로 1~3 모두 정해졌습니다(11.14).

같은 품목을 생산처 여러 곳에 다른 단가로 발주하나요? 그렇다면 어느 생산처 단가를 쓸지(지금은 매입단가표의 위쪽 행).

월별 표의 차액을 「두 단가가 모두 있는 줄끼리」 로 계산했습니다. 「수주금액 합계 − 매입금액 합계」가 필요하시면 알려 주세요(단가 없는 줄이 많으면 그 값은 실제와 크게 다릅니다).

월별 기준은 납기월을 기본으로 했습니다. 매입을 발주한 달(발주월) 기준이 더 맞으면 기본값을 바꾸겠습니다.

## 11.14 2026-09-30 반영 — 네 번째 답변 (가장 위쪽 단가 · 총금액 비교 · 납기월 확정)

원문 source/2026-09-30_패들릿_답변4.md (11.13 「남은 확인 부탁」 1~3 에 대한 답).

현재 생산처 이원화로 진행되지만 향후(1개월이내) 품번별 생산처는 1곳으로 지정되기 때문에 현재기준 가장 위쪽단가로 해도 무방합니다

>

단가가 없더라도 총금액비교 ex) 10월 수주금액 **원 10월 발주금액 원 수주금액 대비 발주금액 %(비중)

>

납기월 기준으로 부탁드립니다

| 11.13 확인 부탁 | 답 | 도구에 한 일 |
| --- | --- | --- |
| 1. 생산처가 여럿일 때 쓸 매입단가 | 매입단가표의 가장 위쪽 단가 — 확정 (1개월 안에 품번별 생산처 1곳으로 정리 예정) | 계산은 원래대로 파일 순서상 첫 행 값. 고르는 화면은 만들지 않았습니다. 대신 ① 통합 수주 표의 매입단가 칸에 「단가 여럿·위쪽」 표시 ② 월별 화면에 「매입단가표에 단가가 둘 이상인 품목 N개」 접이식 목록(쓴 단가·생산처·행 / 다른 값 / 이번 수주 행 수) ③ Excel 시트 「월별 수주 vs 매입」 끝에 같은 목록. 생산처가 1곳으로 정리되면 목록이 저절로 비고 표시도 사라집니다 |
| 2. 차액 계산 방식 | 단가가 없더라도 총금액 비교 — 수주금액 · 발주금액 · 비중(%) | 월마다 수주금액 합계(판매단가 있는 모든 줄) · 발주금액 합계(매입단가 있는 모든 줄) · 비중 = 발주금액 ÷ 수주금액 × 100 을 더했습니다. 두 단가가 한 줄에 다 있는지와 상관없이 합계끼리 나눕니다. 합계에서 빠진 줄은 「수주단가 없음 N행 · 매입단가 없음 N행」으로 같은 줄에 붙여 합계를 어떻게 읽을지 알 수 있게 했습니다. 기존 차액·차익률(둘 다 있는 줄끼리)은 보조 정보로 남겼습니다 |
| 3. 월 기준 | 납기월 — 확정 | 기본값은 원래 납기월. 고르기 칸에 「납기월 — 확정」「발주월 — 참고」로 적고, Excel 첫 줄에 「기준: 납기월(확정)」을 씁니다. 발주월은 참고용으로 남겼습니다 |

화면·Excel 에서 달라진 것 (메뉴 「월별 수주 vs 매입」)

| 곳 | 내용 |
| --- | --- |
| KPI | 수주금액 · 발주금액(매입) · 비중(발주 ÷ 수주) · 수주단가 없음 · 매입단가 없음 · 보조: 차액 · 차익률 |
| 새 카드 「납기월별 총금액 비교」 | 월마다 한 줄 — 예) 2026-10 수주금액 2,000원 · 발주금액 980원 · 수주금액 대비 발주금액 49.0% (수주단가 없음 1행 · 매입단가 없음 1행), 맨 아래 전체 기간 |
| 월별 표 · 고객사·구분별 · 품목별 | 「매입금액」을 「발주금액(매입)」으로 부르고 비중(발주÷수주) 열을 더함 |
| Excel 시트 「월별 수주 vs 매입」 | 맨 위에 월별 총금액 비교(월 · 수주금액 · 발주금액 · 비중 % · 수주단가 없음 · 매입단가 없음 · 행 수 + 합계), 그 아래 기존 상세(비중 열 추가) · 고객사·구분별 · 품목별, 끝에 단가 여럿 품목 목록. 통합 수주 Excel 에 붙는 같은 시트도 같습니다 |
| DB | 뷰 intake_monthly_summary 에 share 열(발주금액 합계 × 100 ÷ 수주금액 합계, 소수 1자리) |

손으로 계산한 예(테스트 표): 10월 = 10개 × 판매 100 / 매입 70, 5개 × 판매 200 / 매입 없음, 4개 × 판매 없음 / 매입 70 → 수주금액 1,000 + 1,000 = 2,000 · 발주금액 700 + 280 = 980 · 비중 49.0%. 둘 다 있는 줄끼리의 차익률은 30.0% 로 따로 봅니다.

비중은 단가가 빠진 줄이 많을수록 실제와 멀어집니다 — 예를 들어 매입단가표가 절반만 채워져 있으면 발주금액이 작게 나와 비중도 작게 나옵니다. 그래서 같은 줄에 「단가 없음」 행 수를 붙였습니다. 매입단가 없는 품목은 수주 취합 화면에서 단가표 양식으로 내려받아 채울 수 있습니다(11.12).

예시 데이터(가상, 예시 매입단가표만 넣고 매핑표 없이)로 본 화면: 전체 수주금액 6,343,467 · 발주금액 1,099,800 · 비중 17.3% (수주단가 없음 15행 · 매입단가 없음 22행), 10월 17.7%, 단가 여럿 품목 1개(예시 SMP-C105 — 위쪽 500 사용, 아래 520) — 금액은 모두 가상입니다.

남은 확인 부탁 — 없습니다. 다음은 2단계(판정 기준 확정, 선적 단위 올림, 담당자 자동 공유)입니다.

# 부록. 제출 원문 요약

| 출처 | 파일·게시물 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 패들릿 게시물 1 (2026-09-28T08:27) | 「생산관리 선적계획 자동화 시스템」 — source/패들릿_제출_원문.md | 프로젝트 목표(엑셀 수작업 데이터화, 품번별 수주량·재고량·선적예정량 분석으로 부족 예상 품목·선적 필요 수량 자동 산출), 핵심 업무 흐름 ①~⑨(수주현황 입력 → 현재고 반영 → 중국 선적예정 반영 → 한국 입고예정일 계산[월~수 선적 → 2일 후, 목~금 선적 → 다음 월요일] → 일자별 예상재고 → 과부족 분석 → 부족 품번 추출 → 선적계획 생성 → 생산·구매·물류 공유) |
| 패들릿 게시물 1 첨부 추가 (2026-09-28T08:29) | 「AI 데이터 디지털화를 활용한 생산관리 선적계획 자동화 프로젝트 기획안 — 와이어링 하네스 생산관리」 — source/01_생산관리_선적계획_자동화_기획안.docx | 17장 구성. 적용업무(와이어링 하네스 생산관리/선적관리), 현행 문제 7가지, 개선 프로세스, 데이터 구성(수주현황·재고현황·선적예정 항목), 입고예정일 요일표, 과부족 공식(예상재고 = 현재고 + 입고예정수량 − 수주수량, 과부족수량 = 예상재고 − 안전재고), AI 선적계획 설명 예시, 자동 선적계획 예시표(A001~A004), Dashboard 구성, 기대효과, 8주 추진 일정, KPI 목표, 향후 확장 계획, 최종 산출물 |

| 메일 (2026-09-29 14:23) | 「기초자료 송부의 件」 — 첨부 16개(압축 2개와 번호 붙은 사본 포함 — 풀면 포털 납품예정·누적결품·직송 12개, 발주서 양식 7개, 밥캣 xls 3개, 밥캣 매크로 생성 로직 docx, 창고별재고현황, 선적계획) · 정리본 source/2026-09-29_메일_수주취합_요청.md | 수주(발주) 데이터 자동 취합 요청 ①~⑥ — 11장. 첨부 원본은 고객사 이름·품번이 들어 있어 리포에 넣지 않았습니다 |
| --- | --- | --- |
| 패들릿 댓글 (2026-09-30T00:42) | 09-29 반영 결과 글의 댓글 — source/2026-09-30_패들릿_답변.md | 11.7 확인 부탁 중 8가지 답(결품 기준·직송·AM·CKD·밥캣 −2일·최근 시트·「완제품」 품번 그대로·매핑표와 업로드 양식은 메일로) — 11.9 |
| 패들릿 댓글 2개 (2026-09-30T02:05 · 02:29) | 09-30 결과 글·최종 확인 부탁 글의 댓글 — source/2026-09-30_패들릿_답변2.md | 업로드 양식 칸 확정(일자·순번·납품처 수기입력·품목코드(상단)·원품번), 밥캣 충돌 질문, 단가 = 매입단가(당사 → 생산처) — 11.12 |
| 패들릿 댓글 (2026-09-30T03:42) | 「최종 확인 부탁」 글의 댓글 — source/2026-09-30_패들릿_답변3.md | 업로드 = 기존 17열 그대로(단가 입력란 없음, 생산처 발주단가는 결과값에), 매입단가표 = 천일품번, 모르는 7열은 비움, 매핑표는 직접 고침, 새 요청 「월별 집계표 — 수주 VS 매입」 — 11.13 |
| 패들릿 답변 (2026-09-30) | 11.13 남은 확인 부탁 1~3 의 답 — source/2026-09-30_패들릿_답변4.md | 생산처 여럿이면 가장 위쪽 단가, 단가가 없더라도 월별 총금액 비교(수주금액 · 발주금액 · 비중 %), 납기월 기준 — 11.14 |
| 메일 (2026-09-30) | 「건기, 밥캣 품번.xlsm」(매핑표) · 「Template.xlsx」(ERP 업로드 양식) — 정리본 source/2026-09-30_메일_매핑표_업로드양식.md | 고객사 품번 → 천일품번 매핑(건기·엔진 1,296행, 밥캣 1,737행), 업로드 양식 머리행 17열 — 11.10. 원본은 회사 품번이라 리포에 넣지 않았습니다 |

2026-09-30 댓글·메일 외에 새 자료는 없습니다. 기획안 docx의 본문과 표는 source/패들릿_제출_원문.md 「2026-09-28 추가 게시물·댓글」에 그대로 옮겨 두었습니다.